怀远县农村危房改造工作领导小组文件

怀农危改〔2021〕2号

关于开展2021年度全县农村危房改造工程验收

工作的通知

各乡、镇人民政府：

根据住房城乡建设部、财政部、国务院扶贫开发领导小组办公室有关农村危房改造政策精神，省住房城乡建设厅、省财政厅等部门《安徽省低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（建村〔2021〕37号）、《蚌埠市低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（建政秘【2021】33号）、《怀远县2021低收入群体等重点对象住房安全保障工作改造实施方案》（怀农危改〔2021〕1号）等文件要求，为切实做好2021年怀远县农村危房改造工程验收工作有关事项通知如下：

一、工程验收组织

2021年度怀远县农村危房改造工程验收工作由县农村危房改造工作领导小组负责组织。各乡镇2021年度农村危房改造任务分批次完成并自验合格后，应立即向农村危房改造领导小组申请验收。

2021年度农村危房改造工程验收工作时间安排于2021年7月20开始至2021年 10月30日结束。具体安排为：

（一）各乡镇按照本通知的有关要求于2021年 10月 30日前完成竣工改造户系统录入，符合验收条件的改造户纸质材料上报县住建局村镇建设科。

（二）2021年7月20日开始，各验收组人员将按照乡镇要求，分赴各乡镇进行农村危房改造工程验收工作。具体验收时间由各验收组组长与乡镇商定。

二、工程验收分组

2021年度农村危房改造工程验收分一个纪检巡查组、两个验收组、具体工作由验收组负责。

验收组 1

人员名单：陈本会 赵 耀 于 妍

验收组 2

人员名单：范 坤 唐 迪 年劲松

三、工程验收内容

2021年度农村危房改造工程验收分资料检查验收、现场检查验收两个部分，具体内容有：

（一）资料检查验收。

1、查验各乡镇农村危房改造机构成立及运转情况相关资料。

2、查验农村危房改造农户档案资料。

（二）实地核查补助对象建房情况。

全面验收农村危房改造户，对照建档立卡核定的花名册，现场核定是否属于农村危房改造补助对象，并检查房屋竣工情况，即：（1）新建房屋选址是否科学，是否符合村庄规划要求；（2）修缮加固的房屋墙体是否有裂纹，屋面是否有漏雨现象，门窗是否齐全；（3）新建房屋是否封顶，门窗是否安装完成；（4）新建房屋有无以旧代新现象；（5）新建房屋是否存在基础下沉、墙体开裂等质量问题；（6）查验原有危房是否全部拆除；（7）新建房屋是否入住。

对验收不合格的乡镇，要求限期整改，并进行补验。

四、有关事项要求

1、各乡镇及成员单位要对验收检查工作高度重视，认真做好准备，积极配合验收组开展工作。

2、验收组要认真履行职责，充分认识验收工作的重要性，实事求是进行验收检查。

3、各乡镇要首先要把纸质材料上报住建局村镇科进行审核，然后把录入系统打印成纸质材料，以便验收时核对农户信息。

2021年7月10日