- 怀远县水利局

2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

根据《怀远县关于2021年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2021〕3号）文件，下达县水利部门2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金100万元. 怀洪新河水系洼地工程在我县境内投资约2.449亿元，项目建设内容：1、新澥河拓宽疏浚16.72公里、新建或重建桥梁10座、节制闸2座、跌水1座, 涉及到包集、陈集二个乡镇；新淝河疏浚（清沟河与新淝河交叉处至怀固界）5.23公里, 涉及到包集、魏庄二个镇；澥河左岸包集镇张姚村境内新筑堤防0.8公里。2、怀洪新河本干护岸19.63公里, 涉及到榴城、魏庄、古城三个乡镇。县级配套资金100万元用于新建护砌10000平方。怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金全年预算资金100万元，实际到位资金100万元，实际支出资金100万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

二、绩效目标及完成情况

完成了10000平方护砌的新建后，扩大怀洪新河水系新澥河和新淝河的防洪排涝能力，加固了堤防、节制闸和桥梁等，使治理区形成完整的防洪排涝体系，改变了低洼易涝区涝灾严重的局面，使粮食产量增产增收，提高了人民生活水平。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类10个指标进行了逐项评分，经评价，得分100，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目在项目产出指标和效益指标方面得分较高，但在绩效自评项目受益群众满意度方面仍存在不足，具体如表：

| 项目 | 项目资金 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 评价得分 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |

四、存在问题和有关建议

（一）怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目在项目支出绩效自评时，服务对象满意度指标，未见问卷调查材料。

（二）逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

（三）严格按照 怀远县财政局《关于开展2021年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2022〕6号）及《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（怀发〔2020〕5号）、《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等有关规定，本部门组织对本部门组织对2021年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。

- 怀远县水利局

2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

怀洪新河水系洼地工程在我县境内投资约2.449亿元，项目建设内容：1、新澥河拓宽疏浚16.72公里、新建或重建桥梁10座、节制闸2座、跌水1座, 涉及到包集、陈集二个乡镇；新淝河疏浚（清沟河与新淝河交叉处至怀固界）5.23公里, 涉及到包集、魏庄二个镇；澥河左岸包集镇张姚村境内新筑堤防0.8公里。2、怀洪新河本干护岸19.63公里, 涉及到榴城、魏庄、古城三个乡镇。

2. 主要内容及实施情况

通过设立怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金100万元，完成了新建10000平方护砌，扩大怀洪新河水系新澥河和新淝河的防洪排涝能力，加固了堤防、节制闸和桥梁等，使治理区形成完整的防洪排涝体系，改变了低洼易涝区涝灾严重的局面，使粮食产量增产增收，提高了人民生活水平。

3.项目资金投入和使用情况

怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目预算资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%，资金全部用于新建护砌。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标情况；

建立怀洪新河水系洼地项目建设管理怀远现场办，落实管理主体和管理责任，保证工程的正常建设施工，落实配套资金经费，加强工程建设监管，保证该工程顺利施工完成，提高人民群众生活质量，提升人民群众满意度。

2.项目预期投入情况；

2021年全年预算安排100万元。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

1.评价的目的

（1）通过对怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 评价的对象

怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目。

3.评价的范围

怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类10个指标进行了逐项评分，经评价，得分100，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目在项目产出指标和效益指标方面得分较高，但在绩效自评项目受益群众满意度方面仍存在不足，具体如下表：

怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目绩效评价评分情况表

| 项目名称 |  | 怀远县水利2021年怀洪新河水系洼地项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 怀远县水利局 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） |  | 分值 | 执行率（C/B) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 100 | 100 | 100 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 新建护砌10000平方 |  |  |  |  | 已完成年度目标 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建护砌 |  | 10000平方 | 10000平方 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制率 |  | ≦100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 农作物产量 |  | 增产增收 | 增产增收 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 人民生活水平 |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 防洪除涝能力 |  | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境影响 |  | 改变低洼易涝区涝灾严重局面 | 改变低洼易涝区涝灾严重局面 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | ﹥95% | ﹥95% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）资金到位情况

指标满分10分，评价得分10分，得分率为100%。

2021年全年预算安排100万元，实际执行100万元，资金执行率100%。

（二）产出指标情况

指标满分50分，评价得分50分，得分率为100%。

1. 数量指标-新建护砌平方：标准分值20分，本项评价得分20分。

该项目本年实际新建护砌10000平方，完成率100%。

2.质量指标-验收合格率：标准分值10分，本项评价得分10分。

3.时效指标-完成及时率：标准分值10分，本项评价得分10分。

该项目严格按照年初预算设定目标进行新建护砌并及时完成，验收合格。

4. 成本指标-预算控制率：标准分值10分，本项评价得分10分。

该项目2021年实际支付金额100万元，完成率为100%。

（三）效益指标情况

指标满分30分，评价得分30分，得分率为100%。

1.经济效益指标-提高农作物产量，提升人民生活水平：标准分值10分，本项评价得分10分。

2.社会效益指标-提高人民生活水平：标准分值10分，本项评价得分10分。

3. 生态效益指标-提高防洪涝能力：标准分值5分，本项评价得分5分。

4.可持续影响指标-人民满意度：标准分值5分，本项评价得分5分。

（四）满意度指标情况

服务对象满意度指标-群众满意度：标准分值10分，本项评价得分10分。

五、存在问题

怀远县水利局2021年怀洪新河水系洼地项目堤防配套资金项目支出绩效自评表，服务对象满意度指标，未见问卷调查材料。

六、有关建议

（一）逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

（二）严格按照 怀远县财政局《关于开展2021年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2022〕6号）及《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（怀发〔2020〕5号）、《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等有关规定开展自评工作。