蚌政秘〔2023〕1号

蚌埠市人民政府关于印发

2023年蚌埠市保障性安居工程计划的通知

各县、区人民政府，市政府各部门、各直属单位：

现将《2023年蚌埠市保障性安居工程计划》印发给你们，并提出以下要求，请一并贯彻落实。

一、夯实发展基础，完善我市住房保障体系

以中央经济工作会议提出的“因城施策，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设”为导向，理清工作思路、合理配置资源。牢固树立以人民为中心的发展思想，在规范做好公租房保障的基础上，加快发展保障性租赁住房，精准实施棚户区改造，不断推动我市住房保障工作高质量发展。

二、强化组织领导，高质量推进老旧小区改造

各县、区要进一步细化工作举措，在政府规划的基础上，积极主动引导相关市场主体参与。完善老旧小区改造工作机制，发挥奖补资金激励作用，健全多元融资机制，积极搭建投融资平台，拓宽融资渠道。完善长效管理机制，整合“小散”老旧小区、单体楼物业服务，发挥基层党组织牵总作用，组织社区居民积极参与，做到决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。

三、加强统筹协调，加大建设项目推进力度

市发展改革委、市自然资源和规划局、市财政局等部门，水、电、气、网等单位，要进一步加强工作统筹和协调配合，前移服务“窗口”、开通“绿色通道”。各县、区要倒排工期、加快项目推进，结合城市更新、城市品质提升、城市危房改造等，推行先建后拆和就近异地重建，实行压茬滚动推进，进一步抓好房票安置工作，满足被征收人对安置房的多样化需求，缩短临时过渡周期，提升群众的幸福感、获得感和满意度。

四、落实主体责任，建立健全工作推进机制

进一步健全主要领导负总责、分管领导具体抓、工作专班齐推进的工作机制，确保省、市目标任务和重点工作按计划节点时序推进。强化项目质量管理，严格执行建设程序和标准规范，落实工程质量安全主体责任，以工作过程督导和工程进度通报为抓手，不断加强市政府相关部门的监督管理。

2023年1月3日

（此件公开发布）

2023年蚌埠市保障性安居工程计划

为深入贯彻党的二十大精神，落实上级经济工作会议部署，践行为民服务根本宗旨，现对2023年蚌埠市保障性安居工程作如下安排。

2023年棚户区改造征收计划表

| 总序号 |  | 分序号 |  | 项目名称 | 计划征收 （户） | 计划启动 时间 | 计划完成 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（24个） |  |  |  |  | 6442 |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | 群力街棚户区 | 155 | 2023.04 | 2023.10 | 陈礼超 |
| 2 |  | 2 |  | 和平楼棚户区 | 294 | 2023.04 | 2023.10 | 陈礼超 |
| 3 |  | 3 |  | 龙子湖北岸棚户区 | 400 | 2023.06 | 2023.12 | 陈礼超 |
| 龙子湖区小计 |  |  |  |  | 849 |  |  |  |
| 4 |  | 1 |  | 雪华路棚户区改造 | 500 | 2023.01 | 2023.09 | 韩 莉 |
| 蚌山区小计 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 张公山四村 | 820 | 2023.08 | 2023.11 | 郑 大 |
| 禹会区小计 |  |  |  |  | 820 |  |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 山香城中村二期 | 300 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 7 |  | 2 |  | 王小沟城中村二期 | 380 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 8 |  | 3 |  | 吴小街镇政府周边 | 200 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 9 |  | 4 |  | 徐岗城中村二期 | 300 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 10 |  | 5 |  | 吴大台城中村二期 | 260 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 11 |  | 6 |  | 小街城中村二期 | 100 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 12 |  | 7 |  | 九台城中村二期 | 350 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 淮上区小计 |  |  |  |  | 1890 |  |  |  |
| 13 |  | 1 |  | 殳李村小李家项目 | 70 | 2023.01 | 2023.06 | 吴 昊 |
| 市高新区小计 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 14 |  | 1 |  | 高郢城中村 | 100 | 2023.06 | 2023.12 | 汤 伟 |
| 市经开区小计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 15 | 1 |  | 卞和路东侧城中村 |  | 85 | 2023.05 | 2023.07 | 王 冲 |
| 16 | 2 |  | 文昌街（文化馆）棚户区 |  | 168 | 2023.11 | 2023.12 | 王 冲 |
| 17 | 3 |  | 山南化肥厂二期 |  | 80 | 2023.01 | 2023.03 | 王 冲 |
| 18 | 4 |  | 禹王西路北侧城中村 |  | 80 | 2023.01 | 2023.03 | 王 冲 |
| 19 | 5 |  | 刘郢城中村一期 |  | 350 | 2023.03 | 2023.05 | 王 冲 |
| 怀远县小计 |  |  |  |  | 763 |  |  |  |
| 20 | 1 |  | 城南9号城中村 |  | 650 | 2023.03 | 2023.12 | 徐立民 |
| 21 | 2 |  | 衡台周边地块 |  | 50 | 2023.06 | 2023.12 | 徐立民 |
| 五河县小计 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 22 | 1 |  | 园艺二场四期 |  | 150 | 2023.05 | 2023.09 | 王 敬 |
| 23 | 2 |  | 老麻纺厂危旧房 |  | 300 | 2023.03 | 2023.05 | 王 敬 |
| 24 | 3 |  | 老体育场周边 |  | 300 | 2023.06 | 2023.10 | 王 敬 |
| 固镇县小计 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |

2023年棚户区改造安置房开工计划表

| 总序号 |  | 分序号 | 项目名称 | 计划建设 （套） | 计划开工 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（27个） |  |  |  | 16828 |  |  |
| 1 |  | 1 | 高铁新村安置房 | 1000 | 2023.10 | 陈礼超 |
| 2 |  | 2 | 群力街、和平楼及龙子湖北岸 棚户区等货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 陈礼超 |
| 龙子湖区小计 |  |  |  | 1100 |  |  |
| 3 |  | 1 | 宏业路两侧F地块安置房 | 600 | 2023.12 | 韩 莉 |
| 4 |  | 2 | 小王庄城中村安置房 | 418 | 2023.12 | 韩 莉 |
| 5 |  | 3 | 沈圩A地块安置房 | 275 | 2023.12 | 韩 莉 |
| 6 |  | 4 | 徐桥嘉苑二期 | 600 | 2023.01 | 韩 莉 |
| 7 |  | 5 | 雪华路棚户区货币和房票安置 | 100 | 2023.06 | 韩 莉 |
| 蚌山区小计 |  |  |  | 1993 |  |  |
| 8 |  | 1 | 张公山四村棚户区货币和房票安置 | 80 | 2023.08 | 郑 大 |
| 禹会区小计 |  |  |  | 80 |  |  |
| 9 |  | 1 | 淮上明居东区 | 2384 | 2023.05 | 肖尤欢 |
| 10 |  | 2 | 太平新村安置房二期 | 1500 | 2023.05 | 肖尤欢 |
| 11 |  | 3 | 路东新村二期 | 854 | 2023.10 | 肖尤欢 |
| 12 |  | 4 | 山香城中村二期房票安置 | 400 | 2023.05 | 肖尤欢 |
| 淮上区小计 |  |  |  | 5138 |  |  |
| 13 |  | 1 | 刘巷安置房一期 | 350 | 2023.04 | 吴 昊 |
| 市高新区小计 |  |  |  | 350 |  |  |
| 14 | 1 |  | 淮岗嘉园 | 1000 | 2023.03 | 徐 杰 |
| 15 | 2 |  | 淮光嘉苑北苑东区 | 1092 | 2023.11 | 徐 杰 |
| 16 | 3 |  | 高郢城中村房票安置 | 10 | 2023.10 | 汤 伟 |
| 市经开区小计 |  |  |  | 2102 |  |  |
| 17 | 1 |  | 凤凰城安置区 | 1900 | 2023.05 | 王 冲 |
| 18 | 2 |  | 怀远二中南新城安置房 | 899 | 2023.03 | 王 冲 |
| 19 | 3 |  | 山南化肥厂二期房票安置 | 30 | 2023.01 | 王 冲 |
| 怀远县小计 |  |  |  | 2829 |  |  |
| 20 | 1 |  | 中兴农贸市场安置房 | 136 | 2023.03 | 徐立民 |
| 21 | 2 |  | 孙坪盛景嘉园四期 | 300 | 2023.06 | 徐立民 |
| 五河县小计 |  |  |  | 436 |  |  |
| 22 | 1 |  | 安居苑周边地块安置房 | 500 | 2023.04 | 王 敬 |
| 23 | 2 |  | 龙滩皇殿城中村安置房（皇龙佳苑） | 1200 | 2023.04 | 王 敬 |
| 24 | 3 |  | 曹庄加油站地块安置房 | 300 | 2023.02 | 王 敬 |
| 25 | 4 |  | 园艺二场棚户区安置房四期 | 300 | 2023.02 | 王 敬 |
| 26 | 5 |  | 老麻纺厂危旧房、老体育场周边 棚户区房票安置 | 300 | 2023.08 | 王 敬 |
| 27 | 6 |  | 复烤厂四期（房票安置） | 200 | 2023.02 | 王 敬 |
| 固镇县小计 |  |  |  | 2800 |  |  |

2023年棚户区改造安置房竣工计划表

| 总序号 | 分序号 | 项目名称 | 计划竣工 （套） | 计划竣工 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（22个） |  |  | 12588 |  |  |
| 1 | 1 | 宋庄安置房一期（宋庄嘉苑） | 1100 | 2023.03 | 杨传运 |
| 2 | 2 | 群力街、和平楼及龙子湖北岸 棚户区等货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 陈礼超 |
| 龙子湖区小计 |  |  | 1200 |  |  |
| 3 | 1 | 宏业路两侧B地块安置房 （鸿运名苑） | 386 | 2023.12 | 韩 莉 |
| 4 | 2 | 雪华路棚户区货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 韩 莉 |
| 蚌山区小计 |  |  | 486 |  |  |
| 5 | 1 | 滨河西片区10—2地块安置房 （秀水名苑） | 493 | 2023.12 | 崔海锋 |
| 6 | 2 | 吴湾路1号地块安置房（吴湾名苑） | 798 | 2023.06 | 崔海锋 |
| 7 | 3 | 禹会区秦集镇农民安置小区四期工程 （六公里花苑四期） | 1045 | 2023.11 | 崔海锋 |
| 8 | 4 | 张公山一村安置房（文轩园） | 319 | 2023.06 | 崔海锋 |
| 9 | 5 | 张公山四村棚户区货币和房票安置 | 80 | 2023.11 | 郑 大 |
| 禹会区小计 |  |  | 2735 |  |  |
| 10 | 1 | 永康苑南区 | 1355 | 2023.12 | 肖尤欢 |
| 11 | 2 | 山香城中村二期房票安置 | 400 | 2023.12 | 肖尤欢 |
| 淮上区小计 |  |  | 1755 |  |  |
| 12 | 1 | 秦集安置房一期 | 1218 | 2023.12 | 吴 昊 |
| 市高新区小计 |  |  | 1218 |  |  |
| 13 | 1 | 滨湖花园二区安置房 | 926 | 2023.12 | 徐 杰 |
| 14 | 2 | 高郢城中村房票安置 | 10 | 2023.10 | 汤 伟 |
| 市经开区小计 |  |  | 936 |  |  |
| 15 | 1 | 山南化肥厂二期房票安置 | 30 | 2023.01 | 王 冲 |
| 怀远县小计 |  |  | 30 |  |  |
| 16 | 1 | 原县委安置房 | 204 | 2023.12 | 徐立民 |
| 17 | 2 | 书香学苑 | 1008 | 2023.12 | 徐立民 |
| 18 | 3 | 孙坪安置房三期 | 1116 | 2023.10 | 徐立民 |
| 五河县小计 |  |  | 2328 |  |  |
| 19 | 1 | 曹庄二期安置房（立新花园） | 800 | 2023.07 | 王 敬 |
| 20 | 2 | 17号棚户区二期安置房 | 600 | 2023.02 | 王 敬 |
| 21 | 3 | 老麻纺厂危旧房、老体育场周边 棚户区房票安置 | 300 | 2023.08 | 王 敬 |
| 22 | 4 | 复烤厂四期（房票安置） | 200 | 2023.02 | 王 敬 |
| 固镇县小计 |  |  | 1900 |  |  |

2023年棚户区改造回迁安置计划表

| 总序号 | 分序号 | 项目名称 | 计划安置 （套） | 计划安置 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（29个） |  |  | 21617 |  |  |
| 1 | 1 | 古杏嘉苑 | 1500 | 2023.05 | 陈礼超 |
| 2 | 2 | 老山二期 | 812 | 2023.04 | 陈礼超 |
| 3 | 3 | 龙湖嘉园三期 | 3310 | 2023.04 | 陈礼超 |
| 4 | 4 | 群力街、和平楼及龙子湖北岸 棚户区等货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 陈礼超 |
| 龙子湖区小计 |  |  | 5722 |  |  |
| 5 | 1 | 无线电总厂及周边二期安置房 （A地块） | 720 | 2023.06 | 韩 莉 |
| 6 | 2 | 雪华路棚户区货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 韩 莉 |
| 蚌山区小计 |  |  | 820 |  |  |
| 7 | 1 | 王岗新城安置房（禹淮新苑） | 1509 | 2023.11 | 郑 大 |
| 8 | 2 | 张公山一村安置房（文轩园） | 319 | 2023.11 | 郑 大 |
| 9 | 3 | 吴湾路1号地块安置房（吴湾名苑） | 798 | 2023.10 | 郑 大 |
| 10 | 4 | 张公山四村棚户区货币化和房票安置 | 80 | 2023.11 | 郑 大 |
| 禹会区小计 |  |  | 2706 |  |  |
| 11 | 1 | 九台府邸 | 1326 | 2023.06 | 肖尤欢 |
| 12 | 2 | 清河家园二期 | 2384 | 2023.11 | 肖尤欢 |
| 13 | 3 | 永康苑北区 | 922 | 2023.04 | 肖尤欢 |
| 14 | 4 | 山香城中村二期房票安置 | 400 | 2023.12 | 肖尤欢 |
| 淮上区小计 |  |  | 5032 |  |  |
| 15 | 1 | 山香安置房 | 261 | 2023.03 | 吴 昊 |
| 16 | 2 | 燕南苑 | 461 | 2023.01 | 吴 昊 |
| 市高新区小计 |  |  | 722 |  |  |
| 17 | 1 | 淮光安置房（南区） | 700 | 2023.08 | 徐 杰 |
| 18 | 2 | 高郢城中村房票安置 | 10 | 2023.10 | 汤 伟 |
| 市经开区小计 |  |  | 710 |  |  |
| 19 | 1 | 年家窝安置房 | 476 | 2023.05 | 王 冲 |
| 20 | 2 | 山南化肥厂二期房票安置 | 30 | 2023.03 | 王 冲 |
| 怀远县小计 |  |  | 506 |  |  |
| 21 | 1 | 东凌府邸一期 | 1068 | 2023.10 | 徐立民 |
| 22 | 2 | 祥和府 | 192 | 2023.11 | 徐立民 |
| 五河县小计 |  |  | 1260 |  |  |
| 23 | 1 | 张洪棚户区安置房 | 600 | 2023.04 | 王 敬 |
| 24 | 2 | 垓下棚户区安置房 | 1000 | 2023.04 | 王 敬 |
| 25 | 3 | 17号棚户区二期安置房 | 600 | 2023.06 | 王 敬 |
| 26 | 4 | 曹庄二期安置房（立新花园） | 800 | 2023.08 | 王 敬 |
| 27 | 5 | 南城区大小李安置房三期 | 639 | 2023.08 | 王 敬 |
| 28 | 6 | 老麻纺厂危旧房、老体育场周边 棚户区房票安置 | 300 | 2023.08 | 王 敬 |
| 29 | 7 | 复烤厂四期（房票安置） | 200 | 2023.02 | 王 敬 |
| 固镇县小计 |  |  | 4139 |  |  |

蚌埠市2023年公租房、保障性租赁住房、

租赁补贴计划汇总表

| 单 位 | 合计 | 公租房 （套） | 保障性 租赁住房 （套） | 租赁补贴（户） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 公租房 | 保障性 租赁住房 |
| 合计 | 5808 | 0 | 3936 | 1872 | 642 | 1230 |
| 龙子湖区 | 160 | 0 | 0 | 160 | 120 | 40 |
| 蚌山区 | 467 | 0 | 277 | 190 | 40 | 150 |
| 禹会区 | 1520 | 0 | 1380 | 140 | 70 | 70 |
| 淮上区 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 |
| 市高新区 | 404 | 0 | 334 | 70 | 10 | 60 |
| 市经开区 | 1753 | 0 | 1583 | 170 | 20 | 150 |
| 怀远县 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100 | 200 |
| 五河县 | 842 | 0 | 362 | 480 | 280 | 200 |
| 固镇县 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |

2023年蚌埠市城镇老旧小区改造计划表

| 序号 | 名称 |  | 户数（户） | 楼栋数（栋） | 建筑面积（万平方米） | 建成 时间 | 房屋 性质 | 改造类型（基础类、完善类、 提升类） 可多选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划任务 （小区名称） | 项目名称 | 任务 户数 | 任务 楼栋数 | 任务建筑面积 |  |  |  |
| 总计 | 51 | 38 | 12605 | 265 | 138.90 |  |  |  |
| 龙子湖小计 | 12 | 12 | 2666 | 38 | 18.60 |  |  |  |
| 1 | 农资宿舍 | 农资宿舍 | 160 | 4 | 1.50 | 1974 — 1986 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 2 | 解放三路医学院宿舍 | 解放三路医学院宿舍 | 144 | 3 | 1.10 | 1996 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 3 | 新汽运小区 | 新汽运小区 | 186 | 3 | 1.30 | 1999 | 商品房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 4 | 气象局宿舍 | 气象局宿舍 | 45 | 2 | 0.30 | 1992 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 5 | 二药厂宿舍 | 二药厂宿舍 | 136 | 4 | 0.97 | 1980 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 6 | 车管所宿舍 | 车管所宿舍 | 70 | 2 | 0.92 | 1998 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 7 | 二建宿舍 | 二建宿舍 | 49 | 1 | 0.26 | 1989 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 8 | 民政宿舍 | 民政宿舍 | 105 | 2 | 0.48 | 1989 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 9 | 解放一路135号 | 解放一路135号 | 54 | 4 | 0.38 | 1986 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 10 | 淮委大院 | 淮委大院 | 112 | 6 | 1.69 | 1980 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 11 | 两站小区 | 两站小区 | 1221 | 27 | 7.30 | 1998 | 房改房 | 完善类、提升类 |
| 12 | 东城嘉园 | 东城嘉园 | 384 | 7 | 2.40 | 2002 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 蚌山区小计 | 8 | 8 | 5515 | 154 | 75.25 |  |  |  |
| 1 | 新新苑小区 | 蚌山区2023年新新苑老旧小区综合整治项目 | 134 | 5 | 10 | 2000 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 2 | 爱国花园 小区 | 蚌山区2023年爱国花园老旧小区综合整治项目 | 60 | 2 | 10 | 1997 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 3 | 龙湖香都 小区 | 蚌山区2023年龙湖香都老旧小区综合整治项目 | 1716 | 44 | 18 | 1999 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 4 | 月光花园 小区 | 蚌山区2023年月光花园老旧小区综合整治项目 | 745 | 37 | 13 | 1999 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 5 | 光彩家园小区（A区） | 蚌山区2023年光彩家园（A区）老旧小区综合整治项目 | 1256 | 18 | 6.53 | 1999 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 6 | 钻石花园 小区 | 蚌山区2023年钻石花园老旧小区综合整治项目 | 66 | 3 | 0.52 | 1999 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 7 | 晨光花园 小区 | 蚌山区2023年晨光花园老旧小区综合整治项目 | 834 | 18 | 6.2 | 1999 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 8 | 新新家苑 小区 | 蚌山区2023年新新家苑老旧小区综合整治项目 | 704 | 27 | 11 | 2005 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 禹会区小计 | 8 | 8 | 669 | 15 | 6.75 |  |  |  |
| 1 | 十中宿舍 小区 | 十中宿舍 小区 | 119 | 4 | 0.82 | 1987 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 2 | 新淮滨小区 | 新淮滨小区 | 114 | 1 | 0.88 | 1999 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 3 | 皖酒小区 | 皖酒小区 | 232 | 5 | 2.20 | 2000 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 4 | 长兴路 76栋 | 长兴路 76栋 | 88 | 1 | 1.59 | 1995 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 5 | 长兴路 146栋 | 长兴路 146栋 | 48 | 1 | 0.78 | 1995 | 商品房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 6 | 长兴路 144栋 | 长兴路 144栋 | 28 | 1 | 0.14 | 1995 | 房改房 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 7 | 燕山路1052号67号楼 | 燕山路1052号67号楼 | 24 | 1 | 0.21 | 1992 | 部队住宅 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 8 | 燕山路1052号69号楼 | 燕山路1052号69号楼 | 16 | 1 | 0.13 | 1990 | 部队住宅 | 基础类、 完善类、提升类 |
| 市高新区小计 | 1 | 1 | 95 | 2 | 1.01 |  |  |  |
| 1 | 三实小 宿舍楼 | 三实小宿舍楼改造 | 95 | 2 | 1.01 | 1999年 | 集资合作建房 | 基础类、完善类、提升类 |
| 怀远县小计 | 14 | 4 | 1134 | 38 | 10.39 |  |  |  |
| 1 | 汽车站宿舍 | 汽车站宿舍之片区改造工程 | 108 | 2 | 0.74 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 |
|  | 新淮公寓 |  | 35 | 1 | 0.28 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 |
|  | 西关综合楼 |  | 40 | 1 | 0.31 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 |
|  | 电视台宿舍 |  | 63 | 3 | 0.43 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 |
| 2 | 邮电新村 | 邮电新村之片区改造 工程 | 102 | 3 | 0.92 | 1994 | 房改房、商品房 | 基础类 |
|  | 社保局 宿舍楼 |  | 40 | 1 | 0.38 | 1992 | 房改房 | 基础类 |
|  | 土产公司 宿舍楼 |  | 24 | 1 | 0.23 | 1990 | 房改房、商品房 | 基础类 |
|  | 邮电局 宿舍楼 |  | 42 | 1 | 0.41 | 2002 | 房改房、商品房 | 基础类 |
|  | 正大小区 2号楼 |  | 40 | 1 | 0.32 | 2000 | 房改房、商品房 | 基础类 |
|  | 人大宿舍 |  | 24 | 1 | 0.23 | 1996 | 房改房 | 基础类 |
|  | 砂管会小区 |  | 66 | 2 | 0.71 | 2003 | 房改房、商品房 | 基础类 |
| 3 | 荣院小区 | 荣院片区 改造工程 | 286 | 10 | 2.50 | 2000 | 房改房、商品房 | 完善类、提升类 |
|  | 粮食局宿舍 |  | 36 | 2 | 0.39 | 1992 | 房改房 | 完善类、提升类 |
| 4 | 啤酒厂 西宿舍 | 啤酒厂 西宿舍 | 228 | 9 | 2.54 | 1990 | 房改房 | 完善类、提升类 |
| 五河县小计 | 4 | 1 | 106 | 5 | 1.30 |  |  |  |
| 1 | 人民银行 宿舍楼 | 五河县2023年度老旧小区改造项目 | 20 | 1 | 0.15 | 1990 | 房改 | 基础类、 完善类、提升类 |
|  | 人武部宿 舍楼 |  | 32 | 2 | 0.28 | 1997 |  |  |
|  | 建材公司 宿舍楼 |  | 30 | 1 | 0.31 | 1998 |  |  |
|  | 商业联合 大厦楼 |  | 24 | 1 | 0.56 | 2000 |  |  |
| 固镇县小计 | 4 | 4 | 2420 | 13 | 25.60 |  |  |  |
| 1 | 县医院小区 | 县医院小区片区改造 项目 | 860 | 5 | 8.80 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 |
| 2 | 地税局小区 | 地税局小区片区改造 项目 | 460 | 3 | 5.20 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 |
| 3 | 农行小区 | 农行小区片区改造项目 | 840 | 3 | 8.60 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 |
| 4 | 富春苑小区 | 富春苑小区片区改造 | 260 | 2 | 3.00 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，

市检察院。

蚌埠市人民政府办公室                     2023年1月3日印发