项目支出绩效评价报告

平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目支出绩效评价报告

2023年4月

目 录

1. 项目基本情况
2. 项目概况
3. 项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1. 综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景。为改善平阿山营林区生态环境，加强矿山地质环境保护与恢复治理工作，有效防止资源开发利用造成的地质环境破坏和诱发的地质灾害，实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展。

2、项目内容。采取24小时轮流值守方式，集中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失。

3、项目实施情况。在各级领导的指导下，我场严格按照工作的安排和要求，加强巡护山场，较好地完成了各项工作。

4、资金投入和使用情况。县级预算批复平阿山林场专项资金3万元。资金到位后，在使用上有完整的手续并严格执行财务会计制度，符合国家财经和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用。2022年12月已全部兑现。

（二）项目绩效目标。

1、年度总体目标：采取24小时轮流值守方式，集中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失。

2、阶段性目标：采取24小时轮流值守方式，集中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的。确保项目保质保量完成，满足项目进展情况的需求，尽早发现项目实施的问题，以便提前采取措施。

2、对象。非煤矿山面积5018亩。

3、范围。从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，以“预算管理为主线”对项目实施情况和效果进行全面分析评价，涉及金额3万元。通过绩效评价，全面了解项目管理、完成情况，分析评价财政资金的执行情况和实施效果，总结经验及存在的问题，为政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

根据预算法的相关规定，在预算编制时我单位建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现、我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标完成的情况进行跟踪和绩效自评。绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效评价体系

评价指标体系主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为100分。一是决策(20分)。主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。二是管理过程(25分)。主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。三是产出(30分)。主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。四是效果(25分)。主要评价该项目是否可以有效减少环境的污染，预防多种传染性疾病。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 决策情况 | 过程情况 | 产出情况 | 效益情况 | 得分合计 |
| 标准分值 | 20 | 25 | 30 | 25 | 100 |
| 评价得分 | 20 | 25 | 30 | 25 | 100 |

3、评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，工作小组采用公众评判法和比较法对“新建公厕”项目进行绩效评价，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。工作小组根据现场审核情况，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

4、评价标准

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策　 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |
| 过程　　 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 非煤矿山面积 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际看护的面积。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划看护的面积。 |
| 产出 | 产出质量 | 杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际发生的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划发生的数量。 |
| 日常巡查覆盖率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际巡查覆盖率。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划巡查覆盖率。 |
| 产出时效 | 资金在规定时间内下达 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达， | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达， |
| 产出成本 | 预算控制率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益　 | 项目效益　 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效评价组织实施情况

为了完成此次项目绩效评价工作，我单位成立了绩效评价工作小组负责绩效评价组织管理工作，办公室认真准备项目实施各个环节的文件资料，为绩效评价提供依据。

2、项目资金预算及实际到位情况分析

 项目预算3万元，项目据实支出3万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况

 严格按照财务制度执行专项经费的管理和使用，项目资金使用合规、专款专用，专账核算，不存在截留、挪用、虚列等违规情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为“优”。评价认为，该项目的设立依据较充分，立项程序规范。该项目业务管理和财务管理制度较为健全，执行较为有效。产出指标的实现程度较好，项目预期产出目标达成。项目的实施产生了良好的社会效益和可持续影响。

|  |
| --- |
|  **平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目绩效评价评分情况表** |
| 序号 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 决策（20分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5 | 该项目根据《中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）的相关规定，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得分。 | 5  | 0  |
| 2 | 立项程序规范性 | 5 | 该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求得分 | 5 | 0  |
| 3 | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得分。 | 3  | 0  |
| 4 | 绩效指标明确性 | 3 | 该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现得分。 | 3  | 0  |
| 5 | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 2 | 该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配得分。 | 2  | 0  |
| 6 | 资金分配合理性 | 2 | 该项目预算资金分配依据充分，资金分配合理得分。 | 2  | 0  |
| 7 | 过程（25分） | 资金管理（21分） | 资金到位率 | 2 | 该项目资金到位率为100%，合理得分。 | 2 | 0 |
| 8 | 预算执行率 | 10 | 项目预算执行率为100%，合理得分。 | 10 | 0 |
| 9 | 资金使用合规性 | 3 | 该项目已制定财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，得分。 | 3  | 0  |
| 10 | 绩效自评内容准确、完整性 | 3 | 该项目自评表中各项内容已按要求填写完整，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，绩效目标已完成，得4分。 | 3 | 0 |
| 11 | 绩效自评结论真实性 | 3 | 该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比一致，得分。 | 3 | 0  |
| 12 | 组织实施（4分） | 管理制度健全性 | 2 | 该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合规、完整,得分。 | 2 | 0  |
| 13 | 制度执行有效性 | 2 | 该项目申报、总结资料齐全、完整，得分。 | 2 | 0  |
| 14 | 产出（30分） | 产出数量（6分） | 非煤矿山面积 | 6 | 该项目本年完成完成看护面积5018亩。 | 6 | 0  |
| 15 | 产出质量（9分） | 杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象 | 5 | 本年度无杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象得分 | 5 | 0  |
| 16 | 日常巡查覆盖率 | 4 | 本年度日常巡查覆盖率已达到95%，得分 | 4 | 0 |
| 17 | 产出时效（9分） | 资金在规定时间内下达 | 9 | 该项目严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，得分。 | 9 | 0  |
| 18 | 产出成本（6分） | 预算控制率 | 6 | 该项目2022年实际支付金额3万元，完成100%，得分。 | 6  | 0  |
| 19 | 效益（25分） | 经济效益（5分）） | 确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失 | 5 | 该项目本年度确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失，取得了显著效果，得分。 | 5 | 0  |
| 20 | 社会效益（5分） | 降低地质灾害 | 5 | 该项目本年度无地质灾害的发生，得分。 | 5 | 0  |
| 21 | 生态效益（5分） | 实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展 | 5 | 该项目本年度显著提高资源的可持续利用与生态环境的协调发展，得分。 | 5 | 0 |
| 22 | 可持续影响指标 （5分） | 改善生态环境 | 5 | 本年度改善生态环境，得分。 | 5 | 0  |
| 23 | 满意度指标（5分） | 群众满意度 | 5 | 满意度96%，得分。 | 5 | 0 |
| 合计 | 100 | 　 | 100 | 0 |

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

该指标分值20分，评价得分20分。该项目文件规定，项目具有明确的政策依据和现实需求，必要性显著，申报程序健全，立项程序规范。项目绩效目标设定较为合理，符合相关政策要求、部门职能及年度工作计划，与客观实际相符。项目绩效目标进行了细化、量化，设置了较为完整的绩效指标体系。

1. 项目立项-立项依据充分性：标准分值5分，本项评价得分3分。

该项目经符合中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）的相关规定等文件规定，不与其它相关项目重复。

1. 项目立项-立项程序规范性：标准分值5分，本项评分得5分。

 该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

1. 绩效目标-绩效目标合理性：标准分值3分，本项评价得分3分。

该项目绩效目标与实际内容有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

1. 绩效目标-绩效指标明确性：标准分值3分，本项评分得分3分。

该项目绩效目标为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标予以体现。

1. 资金投入-预算编制科学性：标准分值2分，本项评价得分2分。

该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配。

1. 资金投入-资金分配合理性：标准分值2分，本项评价得分2分。

该项目预算资金分配依据充分，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该指标分值25分，评价得分25分。从项目活动看，建立了保障项目实施的风险防控机制，项目活动全面建立常态化的监督检查及绩效评价工作机制，项目预算执行率较高达到了100%。

1.资金管理—资金到位率：标准分值2分，本项评价得分2分。

该项目2022年度实际到位资金3.00万元，预算资金13.00万元，资金到位率100%，得分2分。

2.资金管理-预算执行率：标准分值10分，本项评价得分10分。

该项目2022年度实际支出资金3万元，实际到位资金3.00万元，预算执行率100%，得分10分。

3.资金管理-资金使用合规率：标准分值3分，本项评价得分3分。

该项目已制定财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，得分3分。

4. 资金管理-绩效自评内容准确、完整性：标准分值3分，本项评价得分3分。

该项目自评表中各项内容已按要求填写完整，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，2022年绩效目标已完成。

5. 资金管理-绩效自评结论真实性：标准分值3分，本项评价得分3分。

 该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比一致。

6. 组织实施-管理制度健全性：标准分值2分，本项评价得分2分。

该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合规、完整。

7. 组织实施-制度执行有效性：标准分值2分，本项评价得分2分。

该项目申报、总结资料齐全、完整。

1. 项目产出情况。

该指标分值30分，评价得分30分。

1. 数量指标—非煤矿山面积（6分），评价得分6分。

非煤矿山面积5018亩，完成率100%，不予扣分。

1. 质量指标—杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象（5分）、日常巡查覆盖率（4分）评价得分9分。

本年度无杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象得分，日常巡查覆盖率已达到95%，已达成不予扣分。

1. 时效指标—资金在规定时间内下达（9分），评价得分9分。

该项目严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，已达成不予扣分。

1. 成本指标—预算控制率（6分），评价得分6分。

该项目2022年实际支付金额3万元，完成100%，已达

成，不予扣分。

（四）项目效益情况。

该项指标分值25分，评价得分25分。

1. 经济效益指标—确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失（5分），评价得分5分。

当年度未发生采挖山（皮）土石等现象，确保了国有资产森林资源，不予扣分。

1. 社会效益指标—降低地质灾害（5分），评价得分5分。

该项目本年度无地质灾害的发生，得分，不予扣分。

1. 生态效益指标—实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展

该项目本年度显著提高资源的可持续利用与生态环境的

协调发展，得分，不予扣分。

1. 可持续影响指标—改善生态环境（5分），评价得分

5分。

本年度较好了改善生态环境，得分，不予扣分。

5、满意度指标—群众满意度（5分），评价得分5分。

通过问卷调查，获取对项目实施效果的满意程度为96%，不予扣分。

五、主要经验及做法

1、建立部门长期、中期目标，做好项目前期准备，立项依据充分。

2、设立合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

3、财务制度健全，资金拨付到位。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1、加强项目后期管理及完善相关制度，让管护工作具有可持续性。

2、建立健全绩效目标考核制度，强化绩效目标管理。

八、其他需要说明的问题

无

附：1.绩效评价指标体系

 2.平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目绩效目标完成清单（见附表1）

 3.平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目绩效评价问题清单（见附表2）

 4.平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目绩效评价评分情况表（见附表3）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目绩效目标完成清单** |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：** | **总体目标完成情况：** | 　 |
| **1** | 采取24小时轮流值守方式，集中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失。 | 采取24小时轮流值守方式，其中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失，全年未发生非法采挖山土石、破坏生态现象。 | 　 |
| **（二）** | **年度绩效目标：** | **年度绩效目标完成情况：** | 　 |
| **1** | 非煤矿山面积5018亩 | 完成 | 　 |
| **2** | 杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象≤1次 | 完成 | 　 |
| **3** | 日常巡查覆盖率≥85% | 完成 | 　 |
| 4 | 资金在规定时间内下达100% | 完成 | 　 |
| 5 | 预算控制率≤100% | 完成 |  |
| 6 | 确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失 | 完成 |  |
| 7 | 降低地质灾害 | 完成 |  |
| 8 | 实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展 | 完成 |  |
| 9 | 改善生态环境 | 完成 |  |
| 10 | 职工满意度≥95% | 完成 |  |

|  |
| --- |
| 附表2**平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目绩效评价问题清单** |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门（单位）** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | **1** |  |  |  |  |
| **2** | 　 |  | 　 | 　 |
| **…** | 　 |  | 　 | 　 |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | **1** | 　 |  | 　 | 　 |
| **2** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **…** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | **1** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **…** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | **1** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **…** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | **1** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **…** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他问题 | **1** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **…** | 　 |  | 　 | 　 |
| 附3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **平阿山非煤矿山生态修复专项生态管护项目绩效评价评分情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 决策（20分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5 | 该项目根据《中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）的相关规定，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得分。 | 5  | 0  |
| 2 | 立项程序规范性 | 5 | 该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求得分 | 5 | 0  |
| 3 | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 该项目绩效目标与实际工作内容有相关性得分，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得分。 | 3  | 0  |
| 4 | 绩效指标明确性 | 3 | 该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现得分。 | 3  | 0  |
| 5 | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 2 | 该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配得分。 | 2  | 0  |
| 6 | 资金分配合理性 | 2 | 该项目预算资金分配依据充分，资金分配合理得分。 | 2  | 0  |
| 7 | 过程（25分） | 资金管理（21分） | 资金到位率 | 2 | 该项目资金到位率为100%，合理得分。 | 2 | 0 |
| 8 | 预算执行率 | 10 | 项目预算执行率为97%，合理得分。 | 10 | 0 |
| 9 | 资金使用合规性 | 3 | 该项目已制定财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，得分。 | 3  | 0  |
| 10 | 绩效自评内容准确、完整性 | 3 | 该项目自评表中各项内容已按要求填写完整，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，绩效目标已完成，得4分。 | 3 | 0 |
| 11 | 绩效自评结论真实性 | 3 | 该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比一致，得分。 | 3 | 0  |
| 12 | 组织实施（4分） | 管理制度健全性 | 2 | 该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合规、完整,得分。 | 2 | 0  |
| 13 | 制度执行有效性 | 2 | 该项目申报、总结资料齐全、完整，得分。 | 2 | 0  |
| 14 | 产出（30分） | 产出数量（6分） | 非煤矿山面积 | 6 | 该项目本年完成完成看护面积5018亩。 | 6 | 0  |
| 15 | 产出质量（9分） | 杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象 | 5 | 本年度无杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象得分 | 5 | 0  |
| 16 | 日常巡查覆盖率 | 4 | 本年度日常巡查覆盖率已达到95%，得分 | 4 | 0 |
| 17 | 产出时效（9分） | 资金在规定时间内下达 | 9 | 该项目严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，得分。 | 9 | 0  |
| 18 | 产出成本（6分） | 预算控制率 | 6 | 该项目2022年实际支付金额3万元，完成100%，得分。 | 6  | 0  |
| 19 | 效益（25分） | 经济效益（5分）） | 确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失 | 5 | 该项目本年度确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失，取得了显著效果，得分。 | 5 | 0  |
| 20 | 社会效益（5分） | 降低地质灾害 | 5 | 该项目本年度无地质灾害的发生，得分。 | 5 | 0  |
| 21 | 生态效益（5分） | 实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展 | 5 | 该项目本年度显著提高资源的可持续利用与生态环境的协调发展，得分。 | 5 | 0 |
| 22 | 可持续影响指标 （5分） | 改善生态环境 | 5 | 本年度改善生态环境，得分。 | 5 | 0  |
| 23 | 满意度指标（5分） | 群众满意度 | 5 | 满意度96%，得分。 | 5 | 0 |
| 合计 | 100 | 　 | 100 | 0 |