重点项目绩效评价报告

2022年怀远县万福镇产业车间项目资金

绩效评价报告

项目主管部门：怀远县农业农村局

项目实施单位：怀远县万福镇人民政府

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽宝逸通企业咨询管理有限公司

2023年9月

目录

绩效评价报告摘要	- 1 -

绩效评价报告	- 6 -

一、项目基本情况	- 6 -

（一）项目概况	- 6 -

（二）项目绩效目标	- 10 -

二、绩效评价工作开展情况	- 10 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	- 10 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 11 -

（三）绩效评价工作过程	- 12 -

三、综合评价情况及评价结论	-13-

（一）综合评价情况	- 13 -

（二）评价结论	- 13 -

四、绩效评价指标分析	- 13 -

（一）项目决策情况	- 16 -

（二）项目过程情况	- 20 -

（三）项目产出情况	- 22 -

（四）项目效益情况	- 24 -

五、 主要经验及做法	- 25 -

六、存在问题及原因分析	- 25 -

七、有关建议	- 26 -

摘 要

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发(2020) 5 号)、《怀远县财政局关于印发<怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（怀财监〔2021〕1号）等要求，我们对2022年度创建经费项目目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

- 二、项目执行情况

（一）预算执行情况

怀远县农业农村局2022年度“万福镇产业车间项目资金”项目总投资1200万元（其中财政预算资金为800万元，自筹资金400万元。）实际财政到位资金800万元，预算执行率100%。

（二）效益实现情况

2022 年怀远县万福镇产业车间项目是为群众提供就业平台。本项目的实施，可起到示范作用，再通过对群众培训可起到帮带作用，带动本村及周边群众增加收入。

1.2022 年怀远县万福镇产业车间项目建成并投入使用后，每年可为村级提供集体收入88 万元，为农民致富提供了一条新路子，可使贫困户尽快脱贫致富。

2.项目实施单位每年将效益用于村级基础设施建设，资助脱贫户或边缘户发展，为脱贫户或边缘户的发展打下坚实的基础。

3.示范带动可覆盖附近约 5 个村，带动人口约 4000 人。

4.本项目的实施，采用先进的生产技术、新装备，可实现绿色农业节本增效作用，对保护环境起到积极作用。

5.本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整，还可以提高农民的收入水平。

三、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

本次评价的范围是2022年万福镇产业车间项目，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解2022年万福镇产业车间项目的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（20分）主要评价资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（30分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价, 万福镇产业车间项目综合评价得分90.5分，评价等级为“优”。2022年度万福镇产业车间项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。但是，项目还存在绩效指标设定不明确、细化程度不高，创城氛围不够浓厚等问题。

四、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

该指标分值20分，得分19分，得分率95%。项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标不够全面、不够明确，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标量化不明确。

（二）过程指标分析

该指标分值20分，得分18分，得分率90%。项目资金及时足额拨付到位，资金拨付具有完整的审批程序，资金使用合规，项目建立了财务及业务管理制度，相关制度基本得到有效执行。但是绩效自评内容不够完整，数据填写不够规范，自评结论不真实，未能真实反映项目执行情况。

（三）产出指标分析

该指标分值30分，得分29分，得分率96.70%。主要建设两栋三层的标准化厂房 (1#生产车间、2#生产车间)，建筑面积7378.56m，配套道路2657平方米，给水管网400米，雨污水排水管网400米等。项目实际完成率100.00%。该指标得分率100%，主要扣分在计划时间内基本完成2022年万福镇乡村振兴产业车间建设项目资金指标计划，但是资金支付率达不到100%。

（四）效益指标分析

该指标分值30分，得分24.5分，得分率81.67%。该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入，但项目取得较好的生态效益；推进就业工作常态化，市民满意度高。

五、主要经验及做法

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

六、项目存在的主要问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

一是财政分配制度欠科学合理性，不能按照年初部门预算标准执行，影响资金时效发挥；

二是该项目未能达到年度总体目标，项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入；

三是缺乏衍生产业项目，需要引进多元化产业，促进农业功能从单一为农业转向升级。

七、有关建议和意见：

1、科学制定专项资金预算方法，并确定专项资金项目负责人，专项、专人审批开支，单位财务统筹安排加强专项资金的使用和管理；

2、积极与承租方对接，确保早日投入正常运转，并带动有条件有意愿的贫困人口(或监测对象) 就业增收；

3、农业现代化转型不能简单地将农业定义为工业化，可以为未来乡村的空间发展和经济活动的多样化打下基础，促进农业功能从单一的粮食农业向健康、特色、生态、休闲、文化、历史、教育等方向发展，成为多功能、复合型的农业。

2022年怀远县万福镇产业车间项目资金绩效

评价报告

为了加强对项目资金管理，提高财政资金使用效益，受怀远县财政局委托，安徽宝逸通企业咨询管理有限公司组成评价小组，于2023年9月对“2022年怀远县万福镇产业车间项目”（以下简称“项目”）开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的。

(1)、项目立项背景：区位：万福镇地处茨河南岸,茨淮新河从镇域南部穿过。北与河溜镇、徐坪镇隔英河相望,东与兰桥镇毗邻,西与蒙城县接壤南邻淮南市的潘集区,是怀远县的西南地区的门户之一。镇域南北长14.1公里,东西宽15.1公里，总面积 120 平方公里多为耕地。镇域内有茨淮新河,茨河及多条灌溉渠,镇政府所在地位干东经 17°04131°、北第 32°54 0965。

基本情况：万福镇辖 16 个行政村,251 个村民小组，居民12179户,51357 人，其中非农业人口 1753 人，占总人口数的 3.4%;人口以汉族、同族为主，回族聚居在回汉村，人口1243 人，占总人口数的 2.42%。脱贫人口和监测对象 2703 人，总耕地面积 12 万亩。目前全镇小麦种植面积 12 万亩，水稻种植面积达到11 万亩，是怀远县主要产量地区之一。

历史文化：万福集历史悠久,粗传明朝时期,茨河南岸的夏郢子有一户万姓人家,家境富裕,乐善好施,誉满乡里，人称万家掌门“福老头”。万家在村西头摆摊设点,生意兴障,召来许多客商,形成集镇,就把小镇以方家的如和“福老头”的福合起来命名,取名万福集,延绵发展至今。目前万福镇缺乏村级集体经济发展项目，各村集体经济比较薄弱，因此进行投资建设产业车间建设不仅可以带动脱贫人口或监测对象务工，还可以增加村集体经济收入。

(2)项目实施目的：通过对项目建设必要性、影响区域分析、建设规模、建设内容、建设方案、投资估算，效益评价等主要内容进行比较科学，完整，准确的定性和定量的分析，从而为业主进行项目建设前期工作和审批单位提供相关的决策依据。

本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五发展规划，项目的实施后可促进当地农业的结构调整，还可以提高农民的收入水平。同时我镇农业资源得天独厚，是我县主要粮食产量地区之一，为了充分发挥资源优势，提高农民收入水平，加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，扶贫车间项目势在必行，理由充分，非常必要。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国乡村扶贫行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

2、项目资金申报及批复情况

为做好 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做到项目安排精准、资金使用精准，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (财农(2021 )19 号)、《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (皖财农(2021)450号)文件规定，结合怀远县 2021-2022 年度项目库入库项目清单和你单位项目计划,经县委农村工作领导小组会议研究同意批准，项目资金来源为申请财政衔接资金 800 万元。

根据中共怀远县委村工作领导小组《关于下达 2022 年怀远县财政衔接资金项目计划的批复》（怀农工组[2022]8号文件）。请你单位及时做好项目实施和资金使用。你单位要按照项目管理相关要求及时组织项目实施，对项目实施过程进行全程跟踪监督，确保资金安全有效，同时尽快完成项目建设和资金支出。原则上项目 60 天内未开工，县委农村工作领导小组即将资金收回，并予以问责。项目实施完成后，及时将项目相关档案资料报县乡村振兴局备案。

3、项目主要内容及实施情况

（1）项目立项时间

项目于2022年初由怀远县发展和改革委员会立项，具体由怀远县万福镇人民政府组织实施。

（2）项目批复单位

项目由怀远县发展和改革委员会批复。

（3）项目具体内容

2022年怀远县万福镇产业车间项目，项目规划用地面积17512.95m，主要建设两栋三层的标准化厂房 (1#生产车间、2#生产车间)，建筑面积7378.56m，配套道路2657平方米，给水管网400米，雨污水排水管网400米.围墙530米，建设门卫1座。本项目总投资为1200万元，本项目周期为6个月，自2022年7月编制报告之日起至2022年12月竣工并完成验收。附主要经济技术指标表（表1-1）

表1-1主要经济技术指标表

4、项目预算投入和使用情况

本项目2022 年怀远县财政衔接资金项目计划的批复资金800万元，自筹资金400万元，总投资估算1200万元。

2022年6 月份进行招投标，中标单位是福建省泉州市第一建设有限公司，该项目于2022年8月10日开工建设，2022年12月1日竣工，并通过了县乡村振兴局、县农业农村局等 2家单位的验收；截至2022年12月31日付款进度90.21%(不含质保金未付款)。

（二）、项目绩效目标

本项目的实施，可起到示范作用，再通过对群众培训可起到帮带作用，带动本村及周边可覆盖附近约5个村，带动人口约4000人，增加群众收入。每年可为村级提供集体经济收人88万元，为农民致富提供了一条新路子，可使贫困户尽快脱贫致富。同时，项目实施单位每年将收益用于村级基础设施建设，资助贫困户发展，为贫困户的发展打下坚实的基础。本项目的实施，采用先进的生产技术、新装备，可实现绿色农业节本增效作用，对环境友利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过对2022年怀远县万福镇产业车间项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、评价对象与范围

评价对象：2022年怀远县万福镇产业车间项目财政衔接资金支出情况。

评价范围：该项目绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（项目效益）四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财政资金扶持和资金拨付力度、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定了定性指标与定量指标，通过分析评价分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。

比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法通过专家评估、公众问卷及抽样调査等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

2023年9月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，了解个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023年9月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对部分服务对象开展了走访和调査，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组先后到各企业中进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议，共收集有效调查问卷20份。

2023年9月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审査核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行评分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，得分为90.5分，评价等级为“优”。评价得分汇总情况见下表所示

| 评价指标 | 评级分值 | 本项目得分 | 本项得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 19 | 95% | 合规可行 |
| 过程 | 20 | 18 | 90% | 管理高效 |
| 产出 | 30 | 29 | 96.67% | 产出满意 |
| 效益 | 30 | 24.5 | 81.67% | 效果良好 |
| 合计 | 100 | 90.5 | 90.50% | 优 |

四、绩效评价指标分析

2022年怀远县万福镇产业车间项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、24个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022年怀远县万福镇产业车间项目评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（6分） | 从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面考核 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得6分。 | 6 |
|  | 绩效目标（7分） | 从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，绩效目标设置充分，与单位职责紧密相关，绩效目标能分解为具体的绩效指标，依据评分标准得7分 | 7 |
|  | 资金投入（7分） | 从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个方面考核 | 该指标得分率为85.71%，预算金额按照标准合同金额进行测算，测算依据充分，中标合同金额根据项目进度对该项目进行付款、工程施工款项支付后期又做了补充，但预算与执行有些差异。依据评分标准得6分 | 6 |
|  | 小计 |  |  | 19 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”“绩效自评内容准确完整性”、“绩效自评结论真实性”五个方面考核 | 该指标得分率为80%，项目资金到位率100%，预算执行率90.21%；资金专项核算，专款专用，审批流程规范，绩效自评欠详细；未发现挪用、虚报套取资金现象。依据评分标准得8分 | 8 |
|  | 组织实施（10分） | 从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，项目管理制度基本健全，基本制度及资料报送及时，依据评分标准得10分。 | 10 |
|  | 小计 |  |  | 18 |
| 产出（30分） | 产出数量（12分） | 项目实际产出完成率 | 主要建设两栋三层的标准化厂房 (1#生产车间、2#生产车间)，建筑面积7378.56m，配套道路2657平方米，给水管网400米，雨污水排水管网400米等。项目实际完成率100.00%。该指标得分率100% | 12 |
|  | 产出质量（8分） | 项目验收合格率 | 2022 年怀远县万福镇乡村振兴产业车间建设项目，2022年12月2日经怀远县万福镇人民政府、福建省泉州市第一建设有限公司、中国国际工程项目管理有限公司、安徽省经途规划建筑设计有限公司验收合格；通过县级验收，项目合格，满足县级验收要。该指标得分率100% | 8 |
|  | 产出时效（5分） | 当期任务完成率 | 在计划时间内基本完成2022年万福镇乡村振兴产业车间建设项目资金指标计划，但是资金支付率达不到100%。该指标得分率80% | 4 |
|  | 产出成本（5分） | 当年资金支付率 | 按规定时间基本完成万福镇乡村振兴产业车间建设项目，实得5分。该指标得分率100% | 5 |
|  | 小计 |  |  | 29 |
| 效益（30分） | 经济效益（6分） | 实施此项目，增加就业、有效提高他们的家庭收入水平；拉动内需，繁荣了当地经济。 | 项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整。安徽省土地资源丰富，为全国粮食主产省之一，为了充分发挥资源优势，加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，扶贫车间项目建立基地，有利于发挥示范带动作用。本项目的实施，可起到示范作用，再通过对群众培训可起到帮带作用，带动本村及周边群众增加收入；每年可为村级提供集体经济收入。本项得分4分。 | 4 |
|  | 社会效益（6分） | 实施此项目，营造农业产业结构升级，帮助农民创收。 | 该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入。本项得分3分。 | 3 |
|  | 可持续影响（6分） | 通过项目实施，本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划。通过项目实施，本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划。 | 通过项目实施，本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整，还可以提高农民的收入水平。同时我镇农业资源得天独厚，是我县主要产量地区之一，为了充分发挥资源优势，提高农民收入水平，加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，扶贫车间项目势在必行，理由充分，非常必要。本项得分6分。 | 6 |
|  | 生态效益（6分） | 本项目建设对环境的影响很小，对地方经济、人民生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一 | 本项目建设对环境的影响很小，对地方经济、人民生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。项目施工中严格按照环保部门的要求，项目建成后，道路、绿化植被等均按照市政标准绿化，对产生的各类垃圾要及时清运。。本项得分6分。 | 6 |
|  | 满席度（6分） | “社会群众满意度”方面考核 | 本次调查社会群众20人，对国家及当地政府落实政策满意91.67%。依据评分标准，本项得分5.5分。 | 5．5 |
|  | 小计 |  |  | 24.5 |
| 总分 |  |  |  | 90.5 |
| 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |  |  |

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分20分，实得19分）

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分20分，得分19分，得分率95 %。主要问题在于设定的部分绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准：

项目决策设立1个一级指标，3个二级指标和6个三级指标，具体指标情况如下：

1、项目立项（满分6分，实得6分）

（1）立项依据充分性（满分3分，实得3分）

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况：根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (财农(2021)19 号)、《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (皖财农( 2021)450号)文件规定，结合怀远县 2021-2022 年度项目库入库项目清单和你单位项目计划，下达怀远县财政衔接资金项目批复《关于下达 2022 年怀远县财政衔接资金项目计划的批复》怀农工组[2022]8号文。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

本次评价认为：项目立项依据充分，符合农村不动产权确权和登记工作的实施要求，项目立项依据充分性指标实际得3分。

（2）项目程序立项规范性（满分3分，实得3分）

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农(2021 )19号)、《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金

管理办法》(皖财农(2021)450号)文件规定，结合怀远县 2021-2022 年度项目库入库项目清单和你单位项目计划，经怀远县发展和改革委员会给予批复同意、县委农村工作领导小组会议研究同意。

项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符。事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。事后也有专家评估听取项目验收报告。

立项规范性，指标评价实际得3分。

2、绩效目标（满分7分，实得7分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：绩效目标符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整。同时充分发挥资源优势，提高农民收入水平加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，绩效目标合理。

经评价，项目设立绩效目标，但绩效目标整体较为精准。项目预期产出效益符合正常业绩水平，依据评分标准，扣0分，本项得3分。

（2）绩效指标明确性（满4分，实得4分）

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：安徽省土地资源丰富，我国农业产业化进程的不断深入，农业供给侧改革不断推进，产业内容不断调整，通过建立产业车间可以拓宽产业发展路径，提高农民和村集体经济效益，因此绩效指标明确。

经评价，绩效指标目标细化分解较为清晰、基本满足衡量绩效指标，与年度工作任务相对应，依据评分标准，扣0分，本项得4分。

3、资金投入（满分7分，实得6分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得2分）

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分情况：根据《关于下达 2022 年怀远县财政衔接资金项目计划的批复》怀农工组[2022]8号文件；2022年怀远县万福镇产业车间项目财政衔接资金项目计划的批复资金800万元。

据相关文件以及中标合同约定，按照项目进度对该项目进行预算编制，工程施工款支付后期又做了补充并签署协议，预算执执行率只有达到90.21%。

本次评价认为，预算执行率又没达到100%，资金拨付及时性指标，扣1分、实际得分2分。

（2）资金分配合理性（满分4分，实得4分）

指标解释：项目是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：本项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

本次评价认为：资金分配符合文件政策规定，本项实得4分。

二、过程（满分20分，实得18分）

项目决策的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分20分，得分18分，得分率90%。主要问题在于绩效指标设置不明确、不规范，绩效自评内容不完整，填写不规范，自评结论不能够真实准确反映项目实际完成情况：

1、资金管理（满分10分，实得8分）

（1）资金到位率（满分2分，实得2分）

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：2022年怀远县万福镇产业车间项目绩效评价年初预算为800万元，怀远县财政衔接资金项目计划资金800万元，资金到位率100%。

本次评价认为，资金拨付及时性指标实际得分2分。

（2）预算执行率（满分2分，实得1分）

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况：2022年实际预算拨款项目款800万元，截至2022年12月31日付款进度90.21%(不含质保金未付款)，与中标合同付款进度有些差异。依据评分标准实得1分。

（3）资金使用合规性（满分2分，实得2分）

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合财务管理制度。扣0分。

本次评价认为，资金使用符合文件规定，资金使用合规性指标实得2分。

（4）绩效自评内容准确完整性（满分2分，实得1分）

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：绩效自评价内容相对完善，但未对该项目投产做具体详细介绍，扣1分。

本次评价认为，对此项目有绩效自评且内容符合文件规定，但指标不够细化；实得1分。

（5）绩效自评结论真实性（满分2分，实得2分）

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：“项目绩效自评表”真实合理。

本次评价认为，结论评分扣0分。实得2分。

2、组织实施（满分10分，实得10分）

（1）制度管理健全性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：本项目的管理机构为万福镇政府办公室，根据本项目特点，万福镇政府办公室成立专门部门负责项目的资金计划、进度计划的审批管理制度，对进度与质量进行监督管理工作。并负责本项目的具体组织和实施工作、初步设计及实施方案确定，包括项目招标、项目建设、项目验收等工作。

经评价，怀远县万福镇政府制定了财务管理制度，对资金管理、支出流程进行明确规定，以及相关管理制度合法、合规、完整，依据评分标准，本项得5分。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分情况：本项目按照国家有关管理规定、工程管理有关法规和程序，实施工程招投标制和施工监理制。项目的全过程都将按照国家有关规定，委托有资质的咨询、项目管理、设计、监理公司，通过招投标对项目的工程设计、建筑施工、材料设备采购等进行全过程管理。项目承办部门和监理单位共同协作，以确保项目建设进度、工程质量和工程投资的有效控制和项目的顺利建设。本项得5分。

三、产出（满分30分，实得29分）

- 项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及全县文明创建考核次数、市创建测评结果、各项任务完成及时性、预算控制率4个三级指标。“项目产出”总分30分，得分29分，得分率96.67%。

- 1、产出数量-项目实际产出完成率（满分12分，实得12分）

主要建设两栋三层的标准化厂房 (1#生产车间、2#生产车间)，建筑面积7378.56m，配套道路2657平方米，给水管网400米，雨污水排水管网400米等。项目实际完成率100.00%。本项得12分。

- 2、产出质量-项目验收合格率（满分8分，实得8分）

2022 年怀远县万福镇乡村振兴产业车间建设项目，2022年12月2日经怀远县万福镇人民政府、福建省泉州市第一建设有限公司、中国国际工程项目管理有限公司、安徽省经途规划建筑设计有限公司验收合格；

符合验收标准。怀远县万福镇乡村振兴产业车间建设项目通过县级验收，项目合格，满足县级验收要求。

验收材料齐全，扣0分。本项得8分。

- 3、产出时效-项目资金发放及时（满分5分，实得4分）

在计划时间内基本完成2022年万福镇乡村振兴产业车间建设项目资金指标计划，但是资金发放率达不到100%

本项扣1分。本项得4分。

- 4、产出成本-项目成本控制情况（满分5分，实得5分）

按规定时间完成万福镇乡村振兴产业车间建设项目。本项得5分。

四、效益（满分30分，实得24.5分）

项目效益的评价指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项二级指标，共涉及完善城市功能；营造美好、整洁、文明、积极向上的城市氛围；改善人居环境，强化城市市容环境；推进创建工作常态化及服务对象满意度5个三级指标。“项目效益”总分30分，得分24.5分，得分率81.67%。

1、经济效益（满分6分，实得4分）

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构升级。安徽省土地资源丰富，为全国粮食主产省之一，为了充分发挥资源优势，加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，扶贫车间项目建立基地，有利于发挥示范带动作用。本项目的实施，可起到示范作用，再通过对群众培训可起到帮带作用，带动本村及周边群众增加收入。

每年可为村级提供集体经济收入88万元，为农民致富提供了一条新路子，可使贫困户尽快脱贫致富。同时，项目实施单位每年将效益用于村级基础设施建设，资助贫困户发展，为贫困户的发展打下坚实的基础。示范带动可覆盖附近约5个村，带动人口约4000人。

本项得分4分。

2、社会效益（满分6分，实得3分）

该项目未能达到年度总体目标，目前项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入。

本项得分3分。

3、可持续影响（满分6分，实得6分）

通过项目实施，本项目符合国家精准扶贫政策，符合怀远县“十四五”发展规划，项目的实施后可促进当地农业种植业的结构调整，还可以提高农民的收入水平。同时我镇农业资源得天独厚，是我县主要产量地区之一，为了充分发挥资源优势，提高农民收入水平，加快我镇产业结构调整进程，满足不断增长的市场需要，扶贫车间项目势在必行，理由充分，非常必要。本项得分6分。

4、生态效益（满分6分，实得6分）

本项目建设对环境的影响很小，对地方经济、人民生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。项目施工中严格按照环保部门的要求，项目建成后，道路、绿化植被等均按照市政标准绿化，对产生的各类垃圾要及时清运。本项得分6分。

5、满意度：（满分6分，实得5.5分）

社会群众满意度，本次调查社会群众20人，对怀远县万福镇产业车间项目工作比较满意。依据评分标准，本项得分5.5分。

五、主要经验及做法

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

六、项目存在的主要问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

1、财政分配制度欠科学合理性，不能按照年初部门预算标准执行，影响资金时效发挥；

2、该项目未能达到年度总体目标，项目未正式投入生产，未能带动贫困人口(或监测对象) 就业增加收入；

3、是缺乏衍生产业项目，需要引进多元化产业，促进农业功能从单一为农业转向升级。

七、有关建议和意见：

1、科学制定专项资金预算方法，并确定专项资金项目负责人，专项、专人审批开支，单位财务统筹安排加强专项资金的使用和管理；

2、积极与承租方对接，确保早日投入正常运转，并带动有条件有意愿的贫困人口(或监测对象) 就业增收；

3、农业现代化转型不能简单地将农业定义为工业化，可以为未来乡村的空间发展和经济活动的多样化打下基础，促进农业功能从单一的粮食农业向健康、特色、生态、休闲、文化、历史、教育等方向发展，成为多功能、复合型的农业。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

1. 2022年怀远县万福镇产业车间项目资金绩效评价指标明细得分表--决策

2. 2022年怀远县万福镇产业车间项目资金绩效指标明细得分表--过程

3. 2022年怀远县万福镇产业车间项目资金绩效指标明细得分表--产出；

4. 2022年怀远县万福镇产业车间项目资金绩效指标明细得分表--效益；

5. 2022年怀远县万福镇产业车间项目资金绩效社会问卷调查统计分析表-服务对象；

- 2022年怀远县产业发展项目县级验收表验收项目书；

7.怀远县发展和改革委员会关于2022年怀远县万福镇产业车间项目项目建议书的批复（怀发改审批 (2022)85号）；

- 关于下达2022年怀远县财政衔接资金项目计划的批复（怀农工【2022】8号）；

- 中标通知书及技术服务合同；

（此页无正文）

安徽宝逸通企业咨询管理有限公司    主评人：

主评人：

2023年9 月16 日