怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费

项目支出绩效评价报告

项目主管部门：怀远县农业农村局

项目实施单位：怀远县农业综合行政执法大队

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽乔峰信息科技有限公司

2024年12月

目  录

绩效评价报告摘要	1

绩效评价报告	7

一、项目基本情况	7

（一）项目概况	7

（二）项目绩效目标	9

二、绩效评价工作开展情况	10

（一）绩效评价目的、对象和范围	10

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	10

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

（一）综合评价情况	14

（二）评价结论	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	19

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	25

五、 主要经验及做法	28

六、存在问题及原因分析	29

七、有关建议	29

怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费

项目支出绩效评价报告

摘 要

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发(2020) 5 号)、《怀远县财政局关于印发<怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（怀财监〔2021〕1号）等要求，我们对怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下。

# 一、项目执行情况

## （一）预算执行情况

怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费2023年度预算申报264.08万元，用于2023年水生生态监测、减船退渔安置等，实际到位资金243.9万元，实际执行减船退渔安置243.9万元，到位资金全部支付完毕。

- 效益实现情况

因切实配合涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程安全生产工作，保障工程施工的顺利进行，为减少保护区核心区及实验区长期受到涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程的影响，实行长江禁捕退捕工作，极大地缓解保护区内的捕捞压力，包括主要保护对象-鲤、长吻鮠在内的各种渔业生物修养生息的机会，同时加强了淮河荆涂峡鲤、长吻鮠国家级水产种质资源保护区河段以及临近河段的渔业资源管理和鱼类资源繁殖保护，维护了渔民的合法权益，保证了渔区的社会稳定，营造良好的渔业安全生产环境。

# 二、绩效评价工作情况及评价结论

## （一）评价范围及目的

本次评价的范围是怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费的完成情况、资金投入和使用情况，使用资金产生的绩效情况，评价其绩效目标设定情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（30分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（30分）资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性情况。项目产出（20分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（20分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价, 怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费项目综合评价得分79分，评价等级为“中”。2023年度涡河航道治理经费项目基本按照计划完成年度工作任务，基本实现了年度绩效目标，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度较高。但是，项目还存在绩效指标设定不明确、细化程度不高，项目支出与预算相关程度不强，完成程度无据考量等问题。

# 三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

该指标分值30分，得分25分，得分率83.33%。项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标与实际相关性不够全面、不够明确，预算与实际有偏差，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标量化不明确。

（二）过程指标分析

该指标分值30分，得分20分，得分率66.67%。项目资金拨付不完全，有偏差，资金拨付具有完整的审批程序，资金使用合规，项目建立了财务及业务管理制度，相关制度基本得到有效执行。但是绩效自评内容不够完整，数据填写不够规范，自评结论有些地方不真实，未能真实反映项目执行情况。

（三）产出指标分析

该指标分值20分，得分16分，得分率80%。一项任务没能及时完成，一项任务有超支.

（四）效益指标分析

该指标分值20分，得分18分，得分率90%。通过涡河航道治理工程的建设，减船退渔项目的实施有助于保护水资源，对鲤、长吻鮠等国家级水产种质资源保护，渔业资源得到有效恢复及水产资源的可持续增长；同时减船退渔安置社会保障举措维护了渔民合法权益，利于渔区的稳定发展，以实现既定的经济效益和社会效益。

# 四、主要经验及做法

主经验及落实做法如下：

（一）明确项目目标与责任，克服麻痹思想，强化责任落实；

- （二）加强资金管理与使用，实施精细化管理，提升堤防质量；

（三）强化项目管理与执行，注重思想教育，增强群众意识；

（四）强化目标设定与实际，注重理论与实际相结合，执行到位；

（五）加强监督与评估，建立联动机制，形成工作合力。

这些经验和做法为怀远县涡河航道治理工程的顺利开展提供了有力保障。

# 五、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置较为简单，需要进一步明确项目指标设置。缺少效益指标。不能细化量化考核实际效果；

二是资金分配与监管问题，在预算执行中才发现预算与执行不到位，资金监管不到位。

三是项目管理与执行问题，没发现在平时工作中有提出管理需求，也没有对项目在执行中发挥监督作用。

四是项目绩效目标合理性，主要问题在于从执行情况看项目实施没有经过详细科学论证，而且预算编制科学性不高；

五是专项预算分配经验尚欠充足经验，不能按照年初部门预算100%标准执行，影响资金时效发挥；

# 六、有关建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制绩效目标时，怀远县农业农村局应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于项目绩效管理。

二是加强业务条线管理，做好资金分配与监管，要落实资金使用方向，确保资金使用在预算项目中。

三是强化内部流程制度的制定与落实。根据项目申请到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法，完善财务制度，保证专款专用，不挪用项目资金。

四是严格落实会议精神确保涡阳航道治理工程顺利完成，实现目标。

怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费

项目绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

随着腹地经济的快速发展，工业化和城镇化进程加快，急需提升涡河航道等级。安徽省人民政府“关于贯彻国家依托黄金水道推动长江经济带发展战略的实施意见”明确提出实施涡河等支流航道升级改造，逐步建成干支衔接、协调发展的高等级航道网。据国家发改委、交通部印发的《全国内河航道与港口布局规划》(2006～2020)、安徽省人民政府皖政办[2006]37号文批准的《安徽省内河航运发展规划》(2005)，涡河为安徽省五条重要的地区航道之一，规划等级为Ⅳ级，自2019-2023年涡河航道治理运行期，保护区核心区及实验区将长期受到涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程的影响。为响应《涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程对淮河荆涂峡鲤、长吻鮠国家级水产种质资源保护区影响专题报告》对生态补偿措施的要求，保护区管理部门“怀远县渔政管理站”拟组织开展淮河荆涂峡鲤、长吻鮠国家级水产种质资源保护区人工增殖放流、人工鱼巢建设、渔业资源环境监测及综合评估、渔民转产安置及施工期和运行期渔政管理工作，尽量减轻工程建设及运行对保护区生态环境的负面影响。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

怀远县农业农村局绩效目标申请渔民减船退渔安置社会保障资金243.14万元，渔业资源环境监测20.94万元，共计264.08万元，怀远县财政局怀财预〔2023]2 号文件于2023年1月11日同意《关于2023年度县级部门预算的批复》，项目十六:涡河航道治理 264.08万元。保护区的影响生态补偿项目资金264.08万元，具体用于2023 年水生生态监测、减船退渔安置等。

文件要求：严格预算执行，硬化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。对预算执行中因政策变化确需调整的项目，要严格按照法定程序，报财政部门批准。对批复后项目支出预算，不得安排用于本级机关的工作经费或业务费等。要严格执行政府采购预算，不得随意调整采购项目；科学安排支出计划，提高预算执行效率。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

（2）项目实施情况

涡河航道治理综合项目是2018年立项，项目实施期是2019-2023年，本项目是涡河航道治理生态补偿资金主要是用于水资源监测和减船退渔安置，怀远县农业综合行政执法大队是该项目的主要实施主体。

3.资金投入和使用情况

2023年度怀远县涡河航道治理经费预算申报264.08万元，实际到位资金243.9万元，实际发放243.9万元。渔民减船退渔安置社会保障资金超支0.76万元，渔业资源环境监测资金没使用，节约20.94万元，具体使用情况如下：

| 2023年度怀远县涡河航道治理经费支出明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 预算金额 | 实际到位金额 | 实际支付金额 | 预算与实际差异 |
| 1 | 渔民减船退渔安置社会保障资金 | 243.14 | 243.9 | 243.9 | 0.76 |
| 2 | 渔业资源环境监测 | 20.94 | 0 | 0 | -20.94 |
| 3 | 合计 | 264.08 | 243.9 | 243.9 | -20.18 |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

涡河航道治理项目是从2019年至2023年5年连续项目。项目进入运行期后，保护区核心区及实验区淮河荆涂峡鲤、长吻鮠国家级水产种质资源保护区将长期受到涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程的影响。根据河荆涂峡鲤、长吻鮠国家级水产种质资源保护区的现状及资源增长的潜力，依据《农业部关于推动落实长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的意见》（农长渔发[2017]1号）等相关文件指示，实行保护区全面禁止捕捞工作，保护区全面禁捕工作机制，将极大地缓解保护内的捕捞压力，给包括主要保护对象-鲤、长吻鮠在内的各种渔业生物修养生息的机会，为了保护鱼类资源，渔民减船退渔会对渔民造成一定损失。通过财政资金提供渔民减船退渔安置社会保障，维护渔民的合法权益，保证渔区的社会稳定，营造良好的渔业安全生产环境。

渔业资源环境监测是为及时了解工程施工及运营引起的生态环境变化和发展趋势，掌握工程建设前后相关水域生态环境变化的时空规律，预测不良趋势并及时发布预警，综合分析调查数据，重点掌握在涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程稳定运行后，工程影响水域内水体理化指标、水生生物资源和渔业资源等技术指标在工程建设及运行前后的变动情况，从而全面、科学、客观、系统的评估涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程建设及运行对淮河荆涂峡鲤、长吻鮠国家级水产种质资源保护区水生生态的影响。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。财政支出绩效评价是提升治理能力、提高服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解2023年度县涡河航道治理经费支出的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

2.绩效评价对象。2023年度县涡河航道治理经费项目支出。

3.绩效评价范围。本次评价的范围是2023年度涡河航道治理经费项目支出，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2023年度县涡河航道治理经费项目支出评价指标体系包括4项一级指标，14项二级指标，23项三级指标，满分为100分。具体如下：

| 绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 决策 | 30 | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 5 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 10 | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |
| 过程 | 30 | 资金管理 | 26 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  |  | 资金拨付及时性 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效自评结论真实性 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | 4 |
| 产出 | 20 | 产出数量 | 5 | 项目全覆盖数 | 3 |
|  |  | 产出质量 | 6 | 项目完成质量情况 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 项目资金发放及时 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 4 | 预算控制率 | 2 |
| 效益 | 20 | 社会效益 | 4 | 渔民维稳控制，提高社会治理能力、促进社会和谐 | 4 |
|  |  | 经济效益 | 4 | 维护渔民合法权益和国民经济的促进作用 | 4 |
|  |  | 生态效益 | 4 | 涡河航道治理 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 4 | 渔民的合法权益和河道的可持续发展 | 4 |
|  |  | 满意度 | 4 | 服务对象满意度 | 2 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 79 |

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。

比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法通过专家评估、公众问卷及抽样调査等对专项资金效果、服务对象满意度、生态效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

5、评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，本项目具体分值和等级的设定：总分设置为100分，等级划分为四档： 90(含）-100 分为优、80 (含）- 90分为良、 60(含）-80分为中、 60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.了解项目概况

评价工作组与项目实施单位及相关人员初步沟通项目背景、预算申请及批复、绩效目标、目前的开展进度。

2.制定评价实施方案

评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

查阅项目申报书及申报年度预算的相关资料、项目相关文件、财务凭证附件、项目执行情况报告、项目年度工作总结等资料，询问项目实施跟进的相关人员，查看项目工作台账、支出财务明细账、项目资金到位凭证、项目预算调整文件、相关管理制度等。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

5.数据汇总撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为2023年度县涡河航道治理经费项目支出立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。

（二）评价结论

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 30% | 30 | 25 | 83.33% | 合规可行 |
| 过程 | 30% | 30 | 20 | 66.67% | 管理一般 |
| 产出 | 20% | 20 | 16 | 80% | 产出一般 |
| 效益 | 20% | 20 | 18 | 90% | 效果优 |
| 合计 | 100% | 100 | 79 | 79% | 中 |

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分79分，评价等级为“中”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分30分，实得25分）

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分30分，得分25分，得分率83.33%。主要问题在于设定的部分绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准：

决策类指标评分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （30分） | 项目立项 | 立项依据 充分性（5分） | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得5分。 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性（5分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 立项申请、过程符合相关要求，程序规范，指标评价实际得分5分 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性（5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 在初步设计书里设置绩效目标，设置太简单，职能部门没有制定具体的绩效目标，依据评分标准得4分 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性（5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 在初步设计书里有绩效指标值设置，不够完善，未能做到细化量化，部分指标未能及时调整，依据评分标准得5分 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性（5分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学预算金额按照标准进行测算，实际与预算有差距。依据充分得4分 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性（5分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配根据政府相关文件执行。没见渔业资源环境监测情况说明，得2分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 25 |

1.立项依据充分性

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况：本项目立项依据符合规定,本项目立项依据根据国家发改委、交通部印发的《全国内河航道与港口布局规划》(2006-2020)、安徽省人民政府皖政办[2006]37号文批准的《安徽省内河航运发展规划》(2005)，涡河为安徽省五条重要的地区航道之一，规划等级为Ⅳ级,从2019年起执行涡河航道治理。为减少保护区核心区及实验区长期受到涡河航道(大寺闸至入淮口段)整治工程的影响，实行长江禁捕退捕政策，本项目资金维护了渔民的合法权益，保证了渔区的社会稳定，营造良好的渔业安全生产环境。

- 项目立项符合法律法规及相关政策的规定，立期依据充分，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

2.立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：项目依据了《2023 年度怀远县长江禁捕资金使用方案》(皖怀禁捕退捕办〔2023〕 4 号)。有会议纪要详细记录了关于涡河航道治理经费的讨论和决策过程，确保了立项依据的权威性和规范性。确保了立项依据的权威性和规范性。

本项目按照规定的程序申请设立，取得符合要求的项目立项批复文件，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

3.绩效目标合理性

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。但绩效目标与实际工作内容中与渔业资源环境监测有差异，该项满分5分，实际得分4分，得分率80%。

4.绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对决策、投入进行量化、细化分析。对产出与效益与多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准，如效益指标不设置只为笼统的表达，指标过于宏大，缺乏量化的数据进行支撑。细化的三级指标与二级指标匹配性不高。根据评价标准，该项满分5分，得4分，得分率为80%。

5.预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分情况：县农业农村局依据文件规定进行预算，预算内容与项目内容匹配度不高，预算额度测算依据不完全充分。预算不准确，依据评分标准，该项满分5分，得4分，得分率80.%。

6.资金分配合理性

指标解释：项目是否有测算依据、根据与怀远淮河河道管理局等单位所规定的文件执行，执行金额与实际支出是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：

该项目资金分配有测算依据，资金分配科学合理，使用渔民减船退渔安置社会保障资金，没见渔业资源环境监测情况说明依据评分标准，该项满分5分，得3分，得分率60.00%。

（二）项目过程情况（满分30分，实得20分）

项目过程的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分28分，得分21分，得分率75%。主要问题在于绩效指标设置不明确、不规范，绩效自评内容不完整，填写不规范，自评结论不能够真实准确反映项目实际完成情况：

项目过程设立1个一级指标，2个二级指标和5个三级指标，具体指标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （30分） | 资金管理 （26分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与申请（预算）资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的有差距，不能反映和考核资金落实情况，对项目实施的总体保障有影响。得3分 | 3 |
|  |  | 资金拨付及时性（5分） | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 未按照依法依规拨付，无法反映及时性，得3分 | 3 |
|  |  | 预算执行率（4分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 项目预算资金能反映或考核项目预算执行情况。得2分 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 提供针对项目资金管理制度，能评价资金规范运行情况，但支付依据只提供文件与申请有合同规定支付的凭证。得4分 | 4 |
|  |  | 绩效自评内容完整性（4分） | 绩效自评是否根据要求进行评价 | 绩效自评内容不完整，实际完成值数据填写不规范，不细化 | 2 |
|  |  | 绩效自评结论真实性（4分） | 绩效自评是否与结论一致 | 项目资金投入自评结论与实际数据一致，其他指标设置不明确、不规范，自评结论未能真实准确反映项目实际完成情况 | 2 |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度 健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 主管部门提供财务与业务管理制度。结论未能真实准确反映项目实际完成情况，得2分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 20 |

1.资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：预算资金264.08万元，实际到位资金243.9万元，预算资金与实际有偏差。根据评价标准，该项满分2分，得3分，得分率60.00%。

2.资金拨付及时性

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

评分情况：怀远县财政局及时拨付，预算资金264.08万元，实际到位资金243.9万元，未按照依法依规拨付，无法判断及时性。根据评价标准，该项满分3分，得2分，得分率60.00%。

3.预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况： 县农业农村局2023年度县涡河航道治理经费项目有申请批文，预算资金264.08万元，实际到位资金243.9万元。渔业资源环境监测没有说明文件，根据评价标准，该项满分4分，得2分，得分率50.00%。

4.资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续较完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。但报销单据上没有财务审核人员签字确认。该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

5.绩效自评内容准确完整性

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：县农业农村局根据设定的绩效目标进行了绩效自评，渔民减船退渔安置社会保障资金≦243.14万元，实际是243.9万元，数据不准确，渔业资源环境监测，≦20.94万元，实际完成值数据填写不规范，实际完成值数据填写不规范，笼统地写为“效果显著、安全正常运行”等。该项指标满分4分，得2分，得分率50.00%。

6.绩效自评结论真实性

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：项目资金投入自评结论与实际数据有差距，其他指标设置不明确、  不规范，自评结论未能真实准确反映项目实际完成情况。该项指标满分4分，得2分，得分率50.00%。

## （三）项目产出情况（满分20分，实得16分）

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作及人员工资管理。各项任务完成及时性、预算控制率4个三级指标。“项目产出”总分20分，得分16分，得分率80%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（满分20） | 数量指标（5分） | - 涡河航道渔民减船退渔安置社会保障资金发放和渔业资源环境监测的数量 | 这一指标涉及在项目执行期间实际安置社会保障资金发放数量渔业资源环境监测 | 在项目执行期间实际执行情况：渔民减船退渔安置社会保障资金受益人535人得5分 | 5 |
|  | 质量指标（6分） | 项目完成质量情况 | 项目实际完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 按照相关制度和审批手续，执行规范，渔业资源环境监测完成情况不明 | 4 |
|  | 时效指标（5分） | 各项指标完成及时率 | 经费支出的时效、运营维护支时性，能确保涵闸等水利设施在维修养护中能及时完成，确保项目顺利进行 | 项目申请、资金发放及时、归档及时，合时效性。 | 5 |
|  | 成本指标（4分） | 预算控制率 | 这一指标反映了项目实际支出与预算之间的偏差程度。预算控制是确保资金使用效率、避免浪费的重要手段 | 在实际实施中预算，预算与实际存在差异。得2分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 16 |

- 产出数量

- 指标解释：项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量。

评分情况：在项目执行期间实际执行情况：渔民减船退渔安置社会保障资金受益人535人，渔业资源环境监测没见到监测报告。该项指标满分5分，得5分，得分率100%。

- 产出质量

- 指标解释：项目实际支出与合同或文件规定相比，用以反映和考核项目验收合规程度。

评分情况：通过查阅转账凭证及申请表等原始凭证，没发现有这个产出要求，渔民减船退渔安置社会保障资金受益人有记录，渔业资源环境监测完成情况不明。满分6分，得分4分，得分率66.67%。

3.产出时效

指标解释：完成项目及时支付经费，确保项目工作顺利进行，用以反映和考核项目的支付及时性。

评分情况：经费项目申请、资金发放及时、归档及时，合时效性。在实际实施中能及时完成，确保项目顺利进行。该项指标满分5分，得5分，得分率100%。

4.产出成本

指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分情况：反映了项目实际支出与预算之间的偏差程度。项目实际支出与预算之间的偏差程度。渔民减船退渔安置社会保障资金243.14万元，实际完成243.9万元，渔业资源环境监测20.94万元没执行，该项指标满分4分，得2分，得分率50.00%。

## （四）项目效益情况

项目效益的评价指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项二级指标，共涉及渔民维稳控制，提高社会治理能力、维护渔民合法权益、国民经济的促进作、涡河航道治理效果；河道的可持续发展及服务对象满意度5个三级指标。“项目效益”总分20分，得分18分，得分率90.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标（20分） | 经济效益（4分） | 维护渔民合法权益和国民经济的促进作用 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 涡河为安徽省五条重要的地区航道之一，规划等级为Ⅳ级，对河道改造治理，影响水生物的生息发展，减船退渔项目落实是对鲤、长吻鮠等国家级水产种质资源保护，渔业资源得到有效恢复及水产资源的增长 | 4 |
|  | 社会效益（4分） | 渔民维稳控制，提高社会治理能力、促进社会和谐 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 渔民减船退渔安置社会保障资金243.9万元及时发放，未出现渔民情绪问题，减船禁捕有利于渔业生物生息 | 4 |
|  | 生态效益（4） | 是否对生态环境造成不利影响 | 加强涡河河道治理的生态维护管理，减少了因航道治理而对生态环境造成的不利影响。同时，项目的实施还有助于保护水资源，提高水生态环境质量 | 涡河河道治理对生态环境造成的不利影响。减船退渔项目的实施有助于保护水资源，对鲤、长吻鮠等国家级水产种质资源保护。 | 4 |
|  | 可持续影响指标（4分） | 航道资源和水生物资源发挥效益 | 通过涡河航道治理项目的推进，用减船退渔安置社会保障对生态资源的保护和河道生物可持续性 | 保障了涡河航道稳定运行和不算保护水生物资源的繁衍生息；发挥长期效益.得4分 | 4 |
|  | 满意度（4分） | 公众满意度 | 对项目实施效果的满意程度。满意度包括:宣传和解释工作、社会保障方面的内容了解程度、相关工作人员的服务、政策落实、安置社会保障工作的总体满意度 | 满意度95%以上得4分，95-90%得3分、90%-80%得2分，80%以下为0分。满意度为81%。得2分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 18 |

1.社会效益

指标解释：项目实施对社会发展所带来的直接或间接渔民维稳影响情况。

评分情况：渔民减船退渔安置社会保障资金243.9万元及时发放，未出现渔民情绪问题，减船禁捕有利于渔业生物生息，保障了涡河航道治理项目的正常运行。该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

2.经济效益

指标解释：项目实施对社会发展所带来的直接或间接经济效益影响情况。

评分情况：涡河航道治理影响水生物的生息发展，减船退渔项目落实是对鲤、长吻鮠等国家级水产种质资源保护，渔业资源得到有效恢复及水产资源的增长。该指标满分4分，得4分，得分率100%。

3.生态效益

指标解释：项目实施对生态环境造成不利影响

评分情况：减船退渔项目的实施有助于保护水资源，对鲤、长吻鮠等国家级水产种质资源保护，减少了因涡河航道治理而对生态环境造成的不利影响。同时提高水生物环境质量。该指标满分4分，得4分，得分率100%。

4.可持续性

指标解释：项目实施后期所带来的直接或间接可持续性影响情况。

评分情况：随着涡河河道治理项目的推进，对涡河区域内的生物的不利影响，根据河荆涂峡鲤、长吻鮠国家级水产种质资源保护区的现状及资源增长的潜力，实行禁捕减船退渔政策对渔民造成损失，安置社会保障资金及时发放，保障渔民的合法权益和地区稳定，同时保护水生资源，促进区域水产经济的持续发展。

该指标满分4分，得4分，得分率100.00%。

5.满意度

指标解释：服务对象满意度。

评分情况：通过电话回访服务对象，综合政务网站上群众反馈意见，满意度为81%。该指标满分4分，得分2分，得分率50.00%。

# 五、主要经验及做法

主经验及落实做法如下：

- 明确项目目标与责任，克服麻痹思想，强化责任落实；

- 加强资金管理与使用，实施精细化管理，提升堤防质量；

（三）强化项目管理与执行，注重思想教育，增强群众意识；

（四）加强监督与评估，建立联动机制，形成工作合力。

这些经验和做法为怀远县涡河航道治理项目的顺利完成提供了有力保障。

# 六、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置与实际执行情况关联度不足，出现没执行完任务。

二是资金分配与监管问题，在预算执行中才发现有资金不足超支和节约严重，资金监管不到位。

三是项目管理与执行问题，没发现在平时工作中有提出管理需求。

四是监管环节不连贯，付款审批上没质量要求和进度要求，质量与效果无从查看。

五是绩效目标设置较为简单，需要进一步明确项目指标设置。缺少效益指标。不能细化量化考核实际效果；

# 七、有关建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制绩效目标时，怀远县农业农村局应加强预算部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，了解项目实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于项目绩效管理。

二是加强业务条线管理，做好资金分配与监管，要落实资金使用方向，确保资金使用在预算项目中。

三是强化内部流程制度的制定与落实。根据项目申请到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法，完善财务制度，保证专款专用不准挪用项目资金。

# 四是严格落实会议精神确保涡河航道治理最后一年的任务和目标，完美收官。

# 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：

1. 怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费项目绩效评价-指标体系

2.怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费项目绩效目标完成清单

3.  怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费绩效问题清单

4.怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费绩效评分情况

5.怀远县农业农村局2023年度涡河航道治理经费绩效-社会问卷调查统计分析表-服务对象

6.涡河航道生态补偿项目实施方案

- 7.2023年度怀远县长江禁捕资金使用方案

- 8.关于2023年度县级部门预算的批复

9.付款凭证

（此页无正文）

- 安徽乔峰信息科技有限公司        主评人：

- 主评人：

- 2024年12月30日