项目支出绩效评价报告

怀远县水利局2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目支出绩效评价报告

项目主管部门：怀远县水利局

项目实施单位：怀远县水利局

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽乔峰信息科技有限公司

2024年12月

目录

绩效评价报告摘要	- 1 -

绩效评价报告	- 8 -

一、项目基本情况	- 8 -

（一）项目概况	- 8 -

（二）项目绩效目标	- 10 -

二、绩效评价工作开展情况	- 10 -

（一）绩效评价目的、对象和范围	- 10 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	- 11 -

（三）绩效评价工作过程	- 14 -

三、综合评价情况及评价结论	- 14 -

（一）综合评价情况	- 15 -

（二）评价结论	- 15 -

四、绩效评价指标分析	- 15 -

（一）项目决策情况	- 15 -

（二）项目过程情况	- 18 -

（三）项目产出情况	- 20 -

（四）项目效益情况	- 23 -

五、 主要经验及做法	- 25 -

六、存在问题及原因分析	- 25 -

七、有关建议	- 26 -

怀远县水利局2023年度县管堤防及涵闸运管经费

项目支出绩效评价报告

摘 要

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发(2020) 5 号)、《怀远县财政局关于印发<怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（怀财监〔2021〕1号）等要求，我们对怀远县水利局2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下。

# 一、项目执行情况

## （一）预算执行情况

怀远县县管堤防及涵闸运管经费2023年度预算申报120万元，追加预算12.8万元资金，合计132.8万元资金全部到位。预算执行率100%。

- 效益实现情况

防汛抗旱物资安全性、完整性得到保障，为汛期储备充足的防汛物资，保障国家和人民生命财产安全。为抗旱提供器具设备，为农业生产提供有力保障。完成县政府委托县河道局代管人员工资发放。产生社会效益主要体现在以下几个方面：

## （1）防洪排涝能力提升

## 实施本项目后，通过加强河道堤防管理，怀远县有效提升了防洪排涝能力。例如，怀洪新河灌区工程的实施，涉及多个乡镇，包括新建、扩建及延长干渠、疏浚引水大沟、新建重建节制闸、渡槽、倒虹吸、翻水站、灌溉泵站等，这些工程的建设显著增强了区域的防洪排涝能力。同时，怀远县水利局还积极开展汛前检查工作，对河流、堤防、涵闸、泵站工程等进行全面排查，确保防洪设施的正常运行。

## （2）经济效益显著 加强河道堤防管理为怀远县带来了显著的经济效益。通过防洪排涝能力的提升，有效保障了农业生产的安全，减少了因洪涝灾害导致的农作物损失。此外，河道堤防的管理还促进了相关产业的发展，如水利工程建设、维修养护等，为当地提供了就业机会和收入来源。

## （3）社会效益突出  河道堤防管理的加强不仅提升了防洪排涝能力，还带来了显著的社会效益。首先，通过加强宣传引导，提高了沿线群众的法律意识和生态环境保护意识，形成了良好的社会氛围。其次，河道堤防的整治和管理改善了沿河环境，提升了居民的生活质量。最后，加强河道堤防管理还有助于维护社会稳定，减少因洪涝灾害引发的社会矛盾和问题。

## （4）生态效益显现

## 加强河道堤防管理对生态环境的改善也起到了积极作用。通过清理河道障碍物、加强草皮养护等措施，有效保护了河道生态环境，提高了水体的自净能力。同时，河道堤防的管理还有助于维护生物多样性，促进生态系统的平衡发展。

## （5）可持续发展能力增强

## 加强河道堤防管理为怀远县的可持续发展提供了有力保障。通过完善政策法规体系、加强人才队伍建设等措施，不断提升了河道堤防管理的科学化和规范化水平。这些措施的实施有助于实现河道堤防管理的长期稳定和可持续发展。

## 综上所述，加强怀远县河道堤防管理的效益实现情况显著，不仅提升了防洪排涝能力，还带来了显著的经济效益、社会效益和生态效益，为怀远县的可持续发展提供了有力保障。未来，怀远县应继续加强河道堤防管理，不断完善政策法规体系，提升管理水平和能力，以实现更加显著的效益。

# 二、绩效评价工作情况及评价结论

## （一）评价范围及目的

本次评价的范围是2023年县管堤防及涵闸运管经费的完成情况、产生的绩效情况资金，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。通过评价，深入了解2023年县管堤防及涵闸运管经费的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（30分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（28分）资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（22分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（20分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）评价方法与实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价, 2023年县管堤防及涵闸运管经费项目综合评价得分75分，评价等级为“中”。2022年度到2023年县管堤防及涵闸运管经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。但是，项目还存在绩效指标设定不明确、细化程度不高，工程项目支出内部控制不严谨等问题。

# 三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

该指标分值30分，得分22分，得分率73.3%。项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标不够全面、不够明确，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标量化不明确。

（二）过程指标分析

该指标分值28分，得分21分，得分率75%。项目资金及时足额拨付到位，资金拨付具有完整的审批程序，资金使用合规，项目建立了财务及业务管理制度，相关制度基本得到有效执行。但是绩效自评内容不够完整，数据填写不够规范，自评结论有些地方不真实，未能真实反映项目执行情况。

（三）产出指标分析

该指标分值22分，得分16分，得分率72.7%。各项任务完成及时，预算执行完成率100%，主要扣分原因在于付款时效性不足。

（四）效益指标分析

该指标分值20分，得分16分，得分率80%。通过2023年县管堤防及涵闸运管经费工程的建设，加强怀远县河道堤防管理的效益实现情况显著，不仅提升了防洪排涝能力，还带来了显著的经济效益、社会效益和生态效益，为怀远县的可持续发展提供了有力保障。未来，怀远县应继续加强河道堤防管理，不断完善政策法规体系，提升管理水平和能力，以实现更加显著的效益，市民满意度高。

# 四、主要经验及做法

主要经验及落实做法如下：

（一）明确项目目标与责任，克服麻痹思想，强化责任落实；

- （二）加强资金管理与使用，实施精细化管理，提升堤防质量；

（三）强化项目管理与执行，注重思想教育，增强群众意识；

（四）加强监督与评估，建立联动机制，形成工作合力。

这些经验和做法为怀远县河道堤防管理工作的顺利开展提供了有力保障。

# 五、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置较为简单，需要进一步明确项目指标设置。缺少效益指标。不能细化量化考核实际效果；

二是资金分配与监管问题，导致中途进行预算追加，在预算执行中才发现预算不足，资金监管不到位。

三是项目管理与执行问题，没发现在平时工作中有提出管理需求，也没有对河道堤防在执行维护中发挥监督作用。

四是监管环节不连贯，河道堤防工程在维护中有无监管，水利局只是根据文件或纪要付款，质量与效果无从查看。

# 六、有关建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制绩效目标时，怀远县水利局应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于 项目绩效管理。

二是加强业务条线管理，做好资金分配与监管，要落实资金使用方向，确保资金使用在预算项目中。

三是强化内部流程制度的制定与落实。根据项目申请到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法，完善财务制度，保证专款专用不准挪用项目资金。

四是严格落实会议精神确保河道堤防工程工程达标安全正常运行。

怀远县水利局2023年度县管堤防及涵闸运管经费

项目支出绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

新建的魏渡口闸、芡河新闸、严桥闸、清沟闸等涵闸的运管费，以及河道局代管的县管堤防涵闸运管费，是该项目的主要经费需求。此外，委托河道管理局代为管理的人员的工资、福利、养老保险等经费也来源于此。然而，自2015年开始全面取消河道堤防管理维护费以后，这些经费的来源无法得到保障，因此需要专门的运管经费项目来支持。根据2018.10.30李维侠副县长批示同意将县管堤防涵闸运管经费列入2019年预算。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

该项目的主要内容包括代管人员工资、福利、养老保险等经费的发放，以及代管堤防涵闸的运行维护费用。同时，还包括新建的魏渡口闸、芡河新闸、严桥闸、清沟闸等涵闸的运管费用。根据预算安排，2023年度该项目预算总额为120万元，其中80万元用于代管堤防维护及人员工资福利，40万元用于新建的魏渡口闸、芡河新闸及严桥闸、清沟闸等涵闸的维护运行。县政府常务会议纪要2020年第64次常务纪要，同意追加预算并根据市里纪要精神按实际情况动态调整。期间追加12.8万元，共计132.8万元。

（2）项目实施情况

怀远淮河河道管理局、怀远县机电排灌管理站及包集镇是该项目的主要实施主体。他们负责具体的堤防涵闸运行维护工作，并承担相应的责任。通过他们的努力，可以确保堤防涵闸的正常运行，发挥防洪除涝的综合效益。

3.资金投入和使用情况

怀远县县管堤防及涵闸运管经费2023年度预算申报120万元，追加预算12.8万元资金全部到位。使用情况如下：

| 怀远县管堤防及涵闸运管经费支出明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 日期 | 对应单位 | 金额 |
| 1 | 2023/6/15 | 怀远淮河河道管理局 | 272,000.00 |
| 2 | 2023/2/16 | 怀远淮河河道管理局 | 128,000.00 |
| 3 | 2023/1/16 | 怀远淮河河道管理局 | 400,000.00 |
| 4 | 2023/10/27 | 怀远淮河河道管理局 | 128,000.00 |
| 5 | 2023/6/15 | 怀远县机电排灌管理站 | 50,000.00 |
| 6 | 2023/3/27 | 怀远县机电排灌管理站 | 300,000.00 |
| 7 | 2023/6/15 | 怀远县包集镇人民政府 | 50,000.00 |
|  | 合计 |  | 1,328,000.00 |

2023年水利局管堤防及涵闸运管经费全年预算资金120万元，追加预算12.8万元，实际到位资金132.8万元，实际支出资金132.8万元，资金到位率100%，预算执行率为100%但中途有追加预算。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。 做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。

怀远县水利局2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目的总体目标是进一步加强堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，实现增产增收，保障人民生产生活水平提高，并充分发挥社会和经济效益，保障代管人员权益。这一目标体现了项目对于提升水利设施管理水平、保障防洪安全以及促进地方经济发展的重要性

2.年度绩效目标

维护堤防涵闸设施：确保荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作得以顺利进行。同时，做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸的日常运行维护工作。这些工作旨在保障堤防涵闸设施的安全稳定运行，提高防洪除涝能力。

保障代管人员权益：按时发放代管人员的工资、福利和养老保险等经费，确保他们的合法权益得到保障。这有助于提高代管人员的工作积极性和责任心，进一步提升堤防涵闸的运行管理水平。

提升项目效益：通过加强堤防涵闸的运行管理，提高水利设施的利用效率和防洪除涝能力，从而促进农业生产增产增收，提高人民生活水平。同时，注重项目的社会效益和生态效益，确保项目对生态环境造成的不利影响最小化。

综上所述，怀远县水利局2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目的总体目标与年度目标旨在全面提升堤防涵闸的运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，促进地方经济发展，并注重保障代管人员的权益和项目的社会效益、生态效益。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效手段。通过评价，深入了解2023年度县管堤防及涵闸运管经费支出的决策、产出、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

2.绩效评价对象。2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目支出。

3.绩效评价范围。本次评价的范围是2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目支出，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目支出评价指标体系包括4项一级指标，13项二级指标，21项三级指标，满分为100分。具体如下：

| 绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 决策 | 30 | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 5 |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 10 | 预算编制科学性 | 5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 5 |
| 过程 | 28 | 资金管理 | 24 | 资金到位率 | 4 |
|  |  |  |  | 资金拨付及时性 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效自评内容准确完整性 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效自评结论真实性 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 4 | 管理制度健全性 | 4 |
| 产出 | 22 | 产出数量 | 6 | 主管项目全覆盖工程数 | 6 |
|  |  | 产出质量 | 6 | 验收小组验收结果 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 各项任务完成及时性 | 6 |
|  |  | 产出成本 | 4 | 预算控制率 | 4 |
| 效益 | 20 | 经济效益 | 5 | 提高城市功能，支撑县域经济发展 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 营造美好、整洁、积极向上的城市氛围 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 推进饮用水安全工程常态化 | 5 |
|  |  | 满意度 | 5 | 群众满意度 | 5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。

比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法通过专家评估、公众问卷及抽样调査等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

5、评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，本项目具体分值和等级的设定：总分设置为100分，等级划分为四档： 90(含）-100 分为优、80 (含）- 90分为良、 60(含）-80分为中、 60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.了解项目概况

评价工作组与项目实施单位及相关人员初步沟通项目背景、预算申请及批复、绩效目标、目前的开展进度。

2.制定评价实施方案

评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

查阅项目申报书及申报年度预算的相关资料、项目相关文件、财务凭证附件、项目执行情况报告、项目年度工作总结等资料，询问项目实施跟进的相关人员，查看项目工作台账、支出财务明细账、项目资金到位凭证、项目预算调整文件、相关管理制度等。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

5.数据汇总撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目支出立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。

（二）评价结论

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 30% | 30 | 22 | 73.3% | 合规可行 |
| 过程 | 28% | 28 | 21 | 75% | 管理一般 |
| 产出 | 22% | 22 | 16 | 72.7% | 产出一般 |
| 效益 | 20% | 20 | 16 | 80% | 效果好 |
| 合计 | 100% | 100 | 75 | 75% | 中 |

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分75分，评价等级为“中”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分30分，实得22分）

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分30分，得分22分，得分率73.3%。主要问题在于设定的部分绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准：

决策类指标评分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （30分） | 项目立项 | 立项依据 充分性（5分） | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得5分。 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性（5分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 立项申请、过程符合相关要求，程序规范，指标评价实际得分5分 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性（5分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 在初步设计书里设置绩效目标，设置太简单，职能部门没有制定具体的绩效目标，依据评分标准得3分 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性（5分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 在初步设计书里有绩效指标值设置，不够完善，未能做到细化量化，部分指标未能及时调整，依据评分标准得2分 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性（5分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学预算金额按照标准进行测算，期间追加预算12.8万。依据充分得2分 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性（5分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配根据政府相关文件执行。得5分 | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 22 |

1.立项依据充分性

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况：本项目立项依据安徽省机构编制委员会《关于全省长江、淮河河道管理体制调整有关问题的通知》(皖编[2004]115 号)精神，怀远县淮河河道管理局上划给省淮河河道管理局管理，荆山湖行洪堤等工程下划给当地政府管理。

经省淮河河道管理局与怀远县政府、水利局多次协商，从2006年1月10日起执行：

- 将怀远县境内沿淮荆山湖行洪堤、汤渔湖缕堤、塌荆段、黄苏段封闭堤、内河堤防、涵闸等及附属管理设施,移交给怀远县人民政府进行管理。（二）、对省编委皖编[2004]115 号文件明确的怀远县淮河河道管理局 2003 年12月31日 170 名在职职工和 55 名(含 2005 年去世1名)离退休人员，经双方协商原则上同意接收，先进行人员初步移交，待省编委、水利厅参加监交时正式办理移交手续;对原不在省编委15号文件内的并未纳入省财政信息库的7人，由接收方另行妥善安置。

- 怀远县人民政府会议纪要（第 64 次)怀远县人民政府办公室2020年10月26日发文内容：六、会议听取并原则同意县水利局关于解决怀远淮河河道管理局代管人员工资福利及工程运行维护费用情况的汇报。会议确定:同意追加预算保障淮河河道管理局代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管工程运行维护费用，并根据市里纪要精神按实际情况动态调整。追加预算12.8万元。

- 项目立项符合法律法规及相关政策的规定，立期依据充分，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

2.立项程序规范性

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：项目依据了蚌信联办【2020】3号文件及县政府2020年10月26日第64次常务会议纪要精神进行申报。会议纪要详细记录了关于县管堤防及涵闸运管经费的讨论和决策过程，确保了立项依据的权威性和规范性。

本项目按照规定的程序申请设立，取得符合要求的项目立项批复文件，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

3.绩效目标合理性

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，但在实际管理中没有对后续业务进行跟踪监督，没有具体指标，经费使用上监督不够。该项满分5分，实际得分3分，得分率60%。

4.绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对决策、投入进行量化、细化分析。对产出与效益与多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准，如效益指标不设置只为笼统的表达，指标过于宏大，缺乏量化的数据进行支撑。细化的三级指标与二级指标匹配性不高，如质量指标中的“验收全部合格”。根据评价标准，该项满分5分，得2分，得分率为40%。

5.预算编制科学性

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分情况：县水利局依据文件规定进行预算，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。但预算不准确，中途追加预算金额12.8万，依据评分标准，该项满分5分，得2分，得分率40.00%。

6.资金分配合理性

指标解释：项目是否有测算依据、根据与怀远淮河河道管理局等单位所规定的文件执行，执行金额与实际支出是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：

该项目资金分配有测算依据，资金分配科学合理，但没有根据当初预算执行，后期追加了预算。依据评分标准，该项满分5分，得5分，得分率100.00%。

（二）项目过程情况（满分28分，实得21分）

项目过程的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分28分，得分21分，得分率75%。主要问题在于绩效指标设置不明确、不规范，绩效自评内容不完整，填写不规范，自评结论不能够真实准确反映项目实际完成情况：

项目过程设立1个一级指标，2个二级指标和5个三级指标，具体指标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （28分） | 资金管理 （24分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与申请（预算）资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 实际到位资金与预算资金的比率100%，能反映和考核资金落实情况，能对项目实施的总体保障。得4分 | 4 |
|  |  | 资金拨付及时性（4分） | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 未能提供资金到位凭证，无法反映及时性，得2分 | 2 |
|  |  | 预算执行率（4分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 项目预算资金能反映或考核项目预算执行情况。得4分 | 4 |
|  |  | 资金使用 合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 提供针对项目资金管理制度，能评价资金规范运行情况，但支付依据只提供文件与申请没能完全提供按合同规定支付的凭证。得3分 | 3 |
|  |  | 绩效自评内容完整性（4分） | 绩效自评是否根据要求进行评价 | 绩效自评内容不完整，不细化 | 2 |
|  |  | 绩效自评结论真实性（4分） | 绩效自评是否与结论一致 | 项目资金投入自评结论与实际数据一致，其他指标设置不明确、不规范，自评结论未能真实准确反映项目实际完成情况 | 2 |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度 健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 主管部门提供财务与业务管理制度。得4分 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 21 |

1.资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：怀远县财政局根据文件规定拨付2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目支出资金132.8万元。资金到位率为 100%。根据评价标准，该项满分4分，得4分，得分率100.00%。

2.资金拨付及时性

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

评分情况：怀远县财政局及时拨付，无滞后现象，但水利局转给怀远淮河河道管理局等三家单位，没能提供转账凭证，无法判断及时性。根据评价标准，该项满分4分，得2分，得分率50.00%。

3.预算执行率

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况： 县水利局2023年度县管堤防及涵闸运管经费项目预算金额120万元，追加预算12.8万。预算执行率100.00%。根据评价标准，该项满分4分，得4分，得分率100.00%。

4.资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续较完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。但报销单据上没有财务审核人员签字确认。该项指标满分4分，得3分，得分率75%。

5.绩效自评内容准确完整性

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：县水利局根据设定的绩效目标进行了绩效自评，但由于指标设定不完整，细化、量化程度不高，实际完成值数据填写不规范，笼统地写为“效果显著、安全正常运行”等。该项指标满分4分，得2分，得分率50.00%。

6.绩效自评结论真实性

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：项目资金投入自评结论与实际数据一致，其他指标设置不明确、  不规范，自评结论未能真实准确反映项目实际完成情况。该项指标满分4分，得2分，得分率50.00%。

7.管理制度健全性

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：管理制度健全，有完善的内控制度、收支业务管理制度、合同管理办法、预算管理制度。该项指标满分4分，得4分，得分率100.00%。

## （三）项目产出情况（满分22分，实得16分）

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作及人员工资管理。各项任务完成及时性、预算控制率4个三级指标。“项目产出”总分22分，得分16分，得分率72.73%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（满分22） | 数量指标（6分） | 水利工程维修养护数量 | 这一指标涉及在项目执行期间实际进行维修养护的水利工程数量，包括但不限于堤防、涵闸等设施 | 自评设定10处及以上，但在各项规定中都没提到这个指标。得4分 | 4 |
|  | 质量指标（6分） | 验收合格率（3分） | 这一指标反映了维修养护工程的质量水平 | 确保工程设施在维修养护后能够正常、安全地运行，各项指标及文件中没提到这项指标。得2分 | 2 |
|  |  | 保障涵闸正常运转（3分） | 确保涵闸等水利设施在维修养护后能够正常运转，发挥其应有的防洪、排涝等功能 | 根据怀远淮河河道管理局、 怀远县机电排灌管理站、怀远县包集镇人民政府申请经费表中看到运行正常。合 格 。得3分 | 3 |
|  | 时效指标（6分） | 各项指标完成及时率 | 经费支出的时效、运营维护支时性，能确保涵闸等水利设施在维修养护中能及时完成，确保项目顺利进行 | 未能提供相关凭证，不能反映及时性。支付已完成。得4分 | 4 |
|  | 成本指标（4分） | 预算控制率 | 这一指标反映了项目实际支出与预算之间的偏差程度。在水利工程项目中，预算控制是确保资金使用效率、避免浪费的重要手段 | 在实际运营中追加了预算。得3分 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  | 16 |

- 水利工程维修养护数量

- 指标解释：项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量。

评分情况：自评报表中要求不能低于10处（座），但在项目维修养护中没发现实际维护数量。该项指标满分6分，得4分，得分率66.67%。

2.验收合格率

指标解释：项目实际支出与合同或文件规定相比，用以反映和考核项目验收合规程度。

评分情况：通过查阅转账凭证及申请表等原始凭证，没发现有这个产出要求，只有在自评报表中提到涵闸正常运转成效显著，没有具体数量来衡量。经询问了解到具体事项由淮河河道管理局等三家单位负责，水利局不管不符合监管要求。满分3分，得分2分，得分率66.67%。

3.保障涵闸正常运转

指标解释：项目实际完成与文件规定要求相比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分情况：涵闸等水利设施在维修养护后能够正常运转，发挥其应有的防洪、排涝等功能。该项指标满分3分，得3分，得分率100.00%。

4.经费支出的时效性

指标解释：完成项目及时支付经费，确保项目工作顺利进行，用以反映和考核项目的支付及时性。

评分情况：经费支出的时效、运营维护支时性，能确保涵闸等水利设施在维修养护中能及时完成，确保项目顺利进行。但没有查到要求何时付款，只看到付款报销单据，不能反映及时性指标。但实际已支付完毕。该项指标满分6分，得4分，得分率66.67%。

5.预算控制率

指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分情况：反映了项目实际支出与预算之间的偏差程度。在水利工程项目中，预算控制是确保资金使用效率、避免浪费的重要手段，年初预算120万，中途追加预算12.8万，总计支出132.8万。预算控制率=实际支付资金/实际到位资金*100%，实际完成值为 100%（未考虑追加预算）。该项指标满分4分，得3分，得分率75.00%。

## （四）项目效益情况

项目效益的评价指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项二级指标，共涉及粮食产量增产增收、防洪除涝能力显著提高、支撑县域经济发展；国有资产发挥效益能力保持稳定、改善人居环境；国有资产发挥效益能力保持稳定可持续发展及服务对象满意度5个三级指标。“项目效益”总分20分，得分16分，得分率80.00%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标（20分） | 经济效益（4分） | 粮食产量增产增收 | 保障了堤防和涵闸的正常运行，从而提高了防洪除涝能力，减少了洪涝灾害对农业生产的损失。这有助于促进农业的稳定发展，提高粮食产量，实现增产增收。 | 1）提高防洪能力节省劳动力： 2）有助于促进农业的稳定发展提高粮食产量。自评笼统提到，但没有各项数据说明。 得3分 | 3 |
|  | 社会效益（4分） | 防洪除涝能力显著提高 | 通过加强堤防和涵闸的维护管理，提高了防洪除涝能力，保障了人民生命财产安全。同时，项目的实施还有助于维护河势稳定，保障通航及涉河工程安全 | （1）提高防洪除涝能力； （2）维护河势稳定，保障通航及涉河工程安全； （3）保障了人民生命财产安全。自评没有提到带来哪些社会效益 得3分 | 3 |
|  | 生态效益（4） | 是否对生态环境造成不利影响 | 加强水利工程的维护管理，减少了因水利工程失修而对生态环境造成的不利影响。同时，项目的实施还有助于保护水资源，提高水生态环境质量 | 自评中提到显著提高，但没有具体量化，得3分 | 3 |
|  | 可持续影响指标（4分） | 国有资产发挥效益能力保持稳定 | 通过加强堤防和涵闸的维护管理，保障了水利工程的长期稳定运行。这有助于发挥水利工程的长期效益，提高国有资产发挥效益能力。 | 保障了水利工程的长期稳定运行；发挥水利工程的长期效益.得4分 | 4 |
|  | 满意度（4分） | 公众满意度 | 防洪除涝能力，保障人民生命财产安全，促进农业稳定发展。这将有助于提高受益人的满意度 | 小于95%大于90%扣1分 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  | 16 |

1.粮食产量增产增收

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况如粮食产量增产增收。

评分情况：保障了堤防和涵闸的正常运行，从而提高了防洪除涝能力，减少了洪涝灾害对农业生产的损失。这有助于促进农业的稳定发展，提高粮食产量，实现增产增收。但查阅相关文件没有提到粮食产量等具体指标，只有自评报告中提了。该指标满分4分，得分3分，得分率75.00%。

2.防洪除涝能力显著提高

指标解释：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：通过加强堤防和涵闸的维护管理，提高了防洪除涝能力，保障了人民生命财产安全。同时，项目的实施还有助于维护河势稳定，保障通航及涉河工程安全。但在运营中没提到具体说明或提供凭证等相关资料。

该指标满分4分，得3分，得分率75.00%。

3.是否对生态环境造成不利影响

指标解释：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：加强水利工程的维护管理，减少了因水利工程失修而对生态环境造成的不利影响。同时，项目的实施还有助于保护水资源，提高水生态环境质量。自评中提到显著提高，但没有具体量化。该指标满分4分，得3分，得分率75.00%。

4.可持续性-国有资产发挥效益能力保持稳定

指标解释：项目实施后期产生的可持续性影响所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：提高国有资产使用效益，有效的堤防和涵闸管理可以延长设备的使用寿命，提高国有资产的使用效益；促进区域经济发展:良好的水利设施条件有助于吸引投资，促进区域经济的发展。

该指标满分4分，得4分，得分率100.00%。

5.满意度

指标解释：服务对象满意度。

评分情况：通过电话回访服务对象，综合政务网站上群众反馈意见，满意度为93%。该指标满分4分，得分3分，得分率75.00%。

# 五、主要经验及做法

主要经验及落实做法如下：

- 明确项目目标与责任，克服麻痹思想，强化责任落实；

- 加强资金管理与使用，实施精细化管理，提升堤防质量；

（三）强化项目管理与执行，注重思想教育，增强群众意识；

（四）加强监督与评估，建立联动机制，形成工作合力。

这些经验和做法为怀远县河道堤防管理工作的顺利开展提供了有力保障。

# 六、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置较为简单，需要进一步明确项目指标设置。缺少效益指标。不能细化量化考核实际效果；

二是资金分配与监管问题，导致中途进行预算追加，在预算执行中才发现预算不足，资金监管不到位。

三是项目管理与执行问题，没发现在平时工作中有提出管理需求，也没有对河道堤防在执行维护中发挥监督作用。

四是监管环节不连贯，河道堤防工程在维护中有无监管，水利局只是根据文件或纪要付款，质量与效果无从查看。

# 七、有关建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是完善绩效目标编制，细化绩效指标值；在编制绩效目标时，怀远县水利局应加强财务部门与项目实施部门之间的信息沟通，共同参与绩效目标编制，根据项目的实际情况、工作计划等合理设置绩效目标，细化量化指标值，便于 项目绩效管理。

二是加强业务条线管理，做好资金分配与监管，要落实资金使用方向，确保资金使用在预算项目中。

三是强化内部流程制度的制定与落实。根据项目申请到项目落实及后期的管理要制定一个具体的管理办法，完善财务制度，保证专款专用不准挪用项目资金。

# 四是严格落实会议精神确保河道堤防工程工程达标安全正常运行。

# 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：

1.2023年度怀远县水利局管堤防及涵闸运管经费项目支出绩效评价-指标体系

2.2023年度怀远县水利局管堤防及涵闸运管经费项目支出绩效目标完成清单

3.  2023年度怀远县水利局管堤防及涵闸运管经费项目支出绩效问题清单

4.2023年度怀远县水利局管堤防及涵闸运管经费项目支出绩效评分情况

5.2023年度怀远县水利局管堤防及涵闸运管经费项目支出绩效-社会问卷调查统计分析表-服务对象

6.《怀远县淮河河道管理局下划工程及管理设施交接书》

- 7.《关于将县管堤防涵闸运行管护经费列人 2019 年预算的请示》怀水〔2018]91号

- 8.《关于怀远县人民政府委托安徽省淮河河道局代管工程及人员相关问题协调会纪要》蚌信联办(2020]3号

9.付款凭证

（此页无正文）

- 安徽乔峰信息科技有限公司        主评人：

- 主评人：

- 2024年12月20 日