2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目

绩效评价报告

项目主管部门：怀远县融媒体中心

项目实施单位：安徽帆扬通信电子技术有限公司

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽乔峰信息科技有限公司

2024年12月

目   录

绩效评价报告摘要	1

绩效评价报告	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	10

（一）绩效评价目的、对象和范围	11

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	11

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	13

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	16

（二）项目过程情况	19

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	23

五、 主要经验及做法	28

六、存在问题及原因分析	29

七、有关建议	30

摘 要

随着社会发展，发生自然灾害、事故灾害、公共卫生、社会安全等突发公共事件时，能有效提升政府应急管理能力。最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，同时满足基层政务信息发布和政策宣讲等服务。梳理了运维费的资金来源及预算安排情况，为全面了解运维经费的使用效益、合理性以及存在的问题，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》怀远县融媒体中心文件(怀融媒〔2020〕8 号)、怀远县财政局关于2023年度县级部门决算的批复，县十八届人大常委会第二十一次会议已经批准了2023 年度财政决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2023年度决算。(批复号20230009)等要求，本公司对2023年怀远县应急广播体系运维费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县十八届人大常委会第二十一次精神，批准了2023年度财政预算，2023年投入预算资金63.50万元，全部用于应急广播体系经费支出。

此项目总预算合计63.50万元，实际财政到位资金63.50万元，实际支出资金63.50万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

为推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。根据《怀远县财政局关于做好2023年度预算绩效管理考核工作的通知》（怀财监〔2023〕25 号）文件要求，县融媒体中心积极探索开展预算绩效管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。保障了人民群众生命财产安全，提高了社会治理能力，促进了社会和谐。

1.2023年怀远县应急广播运维服务项目的主要目标是确保县级应急广播平台的硬件和软件维护、乡镇和村级平台的升级运行维护、终端设备的运维、更换、维修、调试及移机，以保障全县应急广播终端在线率达到95%及以上。

- 2.项目实施为了保障全县应急广播设备正常运行，投标公司需要提供应急事件处理预案，保证县应急广播遇到突发情况后能有效的应对，不产生重大影响。

- 3.发生自然灾害、事故灾害、公共卫生、社会安全等突发公共事件时，能有效提升政府应急管理能力。最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，同时满足基层政务信息发布和政策宣讲等服务。

4.本项目增强公众的安全意识，通过定期的广播宣传，提高公众对应急知识的认知和应对能力，保障广播设备正常运行、达到一定的覆盖范围与播出时常要求，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目标、对象和范围

1、绩效评价目标：包括应急广播系统的稳定运行、设备维护的及时性、服务质量的提升等。

2、评价对象：怀远县融媒体中心，作为项目的发起和实施单位，负责项目的整体管理和监督本次评价的范围是2023年怀远县应急广播体系运维费项目，评价其绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

3、绩效评价的范围：涵盖应急广播县级平台（包括分平台）、乡镇平台、村（居）平台的运维工作，以及应急广播终端的维修、更换、升级调试、移机等服务。包括项目的立项、招标、合同签订、实施、监控和评估等全过程。通过评价，深入了解2023年怀远县应急广播体系运费项目的决策、过程和效益方面的详细情况，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，满分为 100 分。其中：项目决策（20分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制和资金分配情况。项目过程（20分）资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合法合规性和绩效自评情况，组织实施重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出（30分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量、产出成本等产出完成情况，根据项目申报内容，重点核实资金投入是否达到设定目标、产出质量、产出成本是否符合设定标准。项目效益（30分）主要评价社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度情况，重点关注项目在社会发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）绩效评价工作实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80分、＜90分）、中（≥60分、＜80分）、差（＜60分），以下为具体评价方法：

1.成本效益分析法，通过将投入与效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

2.比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价结论

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

评价指标体系对本项目的绩效进行评价, 2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维项目综合评价得分84.5分，评价等级为“良”。本项目按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会、经济和生态效益，服务对象满意度高。但是，项目还存在绩效指标设定不明确、细化程度不高、实施单位验收不合格等问题。

三、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

2.项目是否符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

该指标分值20分，得分19分，得分率95%。项目立项依据充分，程序规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标不够全面、不够明确，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标量化不明确。

（二）过程指标分析

该指标分值20分，得分18分，得分率90%。项目资金足额拨付到位，资金拨付具有完整的审批程序，资金使用合规，项目建立了财务及业务管理制度，相关制度基本得到有效执行。但是审批手续前期不完善，绩效自评内容不够完整，数据填写不够规范，自评结论不准确，未能真实反映项目执行情况。

（三）产出指标分析

该指标分值30分，得分24分，得分率80%。考虑系统稳定性、服务质量、运维效率、系统性能和可持续发展等多个方面。通过不断优化运维流程、提高运维人员效率、加强技术更新和培训教育等措施，可以进一步提高应急广播系统的稳定性和服务质量，为怀远县的应急响应和信息传播提供更加有力的支持。项目实际完成率100.00%，该指标得分率80%。

（四）效益指标分析

该指标分值30分，得分23.5分，得分率78.3%。应急广播体系在宣传环保政策、提高公众环保意识等方面发挥作用，有助于促进生态环境保护。通过运维项目，不断收集用户反馈和技术更新信息，对应急广播体系进行持续改进和优化，提高系统的稳定性和可靠性。这些效益指标的实现有助于提升怀远县应急管理水平，保障人民群众生命财产安全，促进社会稳定和谐。

- 主要经验及做法

- 加强项目管理与监督以及总结与反馈等做法，确保了项目的顺利实施和运维服务的高质量完成。这些经验和做法对于其他类似项目的实施具有一定的借鉴意义。

（1）主要经验：统一部署，启动预算绩效管理，加强绩效运行监控，强化绩效管理结果应用。根据实际情况，推进预算绩效编制工作，以便及时了解融媒体中心绩效目标管理情况。明确项目目标，确保运维效果， 项目启动之初，就明确了应急广播体系运维的目标和要求，确保运维服务能够针对实际需求进行，从而提高了运维效果。

（2）主要做法：制定详细的运维计划和方案： 根据应急广播体系的特点和需求，制定了详细的运维计划和方案，明确了运维服务的内容、标准和要求。运维计划和方案经过多次讨论和修改，确保了其科学性和可行性。设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。设立合理的绩效评价标准和方法。

五、项目存在的主要问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

- 需要相关部门加大投入力度

- 加强技术更新与升级

- 优化组织管理流程

- 扩大覆盖范围等措施。

- 绩效评价细分不够

六、有关建议和意见

1、加强设备维护与升级：定期对应急广播设备进行维护和升级，确保设备性能稳定、可靠。同时，加强设备巡检和故障排查，及时发现并处理问题。

2、扩大覆盖范围与提升服务质量：通过优化广播网络布局、增加广播终端数量等措施，扩大应急广播系统的覆盖范围。同时，加强内容制作和播出管理，提升广播节目的质量和吸引力。

3、增强群众满意度：通过开展群众满意度调查、收集群众意见和建议等措施，了解群众对应急广播系统的需求和期望。根据群众反馈，及时调整和优化项目实施方案，提升群众满意度。

4、加强人员培训与技术支持 加强人员培训：定期对运维人员进行专业技能培训，提高他们的业务水平和应急处理能力。同时，加强人员考核和激励机制建设，激发他们的工作积极性和创造力。

2023年怀远县应急广播体系运维项目绩效评价报告

为了加强对项目资金管理，提高财政资金使用效益，受怀远县财政局委托，安徽乔峰信息科技有限公司组成立评价小组，于2024年12月对“2023年怀远县应急广播体系运维费项目”（以下简称“项目”）开展绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及实施目的。

(1)、项目立项背景：怀远县融媒体中心的应急广播体系运维费项目旨在确保应急广播系统的稳定运行，提高政府应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件的能力。通过运维保障，确保应急广播能够及时、准确地传播紧急信息，减少社会公共资源和人民群众生命财产损失随着社会发展，应急广播体系的管理成为维护社会稳定、保障患者权益的重要工作内容。通过融媒体应急广播体系，实现以下几个目标：一.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，宣传县委、县政府重大决策和中心工作及各行各业新人新事新成就。贯彻执行党和国家有关广播电视的法律、法规、政策、标准及规划。管理经批准使用的广播电视频率频道资源；负责组织广播电视节目创作与播出。二.管理广播电视重要技术装备设施；评定、申报科研成果并推广应用。负责广播电视、网站、移动客户端等媒体融合发展；三.负责融媒体的开发、应用、推广、及广告经营。承办县委县政府交办的其他事项。

(2)、项目实施目的：通过对项目建设必要性、建设规模、建设内容、建设方案、投资估算，效益评价等主要内容进行比较科学，完整，准确的定性和定量的分析，从而为进行项目建设前期工作和审批单位提供相关的决策依据。

2、项目资金申报及批复情况

为做好2023年度怀远县应急广播体系运维费项目街接工作，做到项目安排精准、资金使用精准，根据《安徽省怀远县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费》、怀远县财政局文件〔怀财教2024〕1号)县十八届人大常委会第二十一次会议已经批准了《怀远县财政局关于2023年度县级部门关于决算的批复》，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，(批复号20230009)文件。规范和加强应急广播体系管理工作，有效提升政府应急管理能力，最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，同时满足基层政务信息发布和政策宣讲等服务。

项目4G卡年费专网年使用211437.40元，社会化购买运维服务423562.60元，合计635000元，全部用于应急广播体系运维费项目支出。文件指出要按照项目管理相关要求及时组织项目实施，对项目实施过程进行全程跟踪监督，确保资金安全有效，同时尽快完成项目建设和资金支出。科学安排支出计划，提高预算执行效率。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

3、项目主要内容及实施情况

（1）项目立项时间

项目于2023年初由怀远县融媒体中心立项，具体由安徽帆扬通信电子技术有限公司组织实施。

（2）项目批复单位

项目由怀远县财政局批复。

（3）项目具体内容

2023年怀远县应急广播体系运维费项目63.50万元预算，其中4G年卡专网年费21.143740万元，社会化购买运维42.35626万元，合计63.50万元，实际财政到位资金63.50万元，实际支出资金63.50万元，预算执行率100%。

项目预算投入和使用情况

实际支出情况汇总如下表：（单位：万元）

| 支付日期 | 实际支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2023.11.28 | 124368.78 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.10.30 | 18228.58 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.10.30 | 10453.96 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.10.30 | 4395.50 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.0.727 | 18228.58 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.07.27 | 978.12 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.06.25 | 17339.24 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.06.25 | 919.34 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.06.25 | 10453.96 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.06.25 | 3820.00 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.05.23 | 5029.86 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.05.23 | 2551.46 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.05.23 | 5565.46 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.05.23 | 5081.80 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.05.23 | 10453.96 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.05.23 | 3725.00 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.04.24 | 18228.58 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.04.24 | 3732.00 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.04.24 | 10473.96 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.04.20 | 45000.00 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.03.20 | 18228.58 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.03.20 | 3725.00 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.03.20 | 10453.96 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.02.16 | 18256.58 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.02.16 | 10453.96 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.02.16 | 3738.00 | 应急广播体系运维费项目-维修（护）费 |
| 2023.01.18 | 18249.58 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.01.18 | 10453.96 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 2023.01.18 | 1296.46 | 应急广播体系运维费项目-邮电费 |
| 合计 | 635000.00 |  |

（二）项目绩效目标

本项目的实施，通过对应急广播体系运维的分析，发现应急广播体系运行维护项目的制定是保障运维工作高效运行的关键环节。绩效目标表的建立可以帮助明确项目的具体目标和任务，并对运维工作的绩效进行评估。通过绩效目标表的制定，可以更好地指导运维工作的开展，提高应急广播体系的运行效率和服务质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

评估项目资金的使用效率和效果，确保资金得到合规、有效的利用；总结项目资金使用中的主要经验及存在的问题，为后续项目提供借鉴和参考；提出有针对性和可操作性的政策建议，以不断提高财政资金的管理水平和使用效益；为未来的预算安排提供重要依据，确保应急广播体系能够得到持续、稳定的运维支持。

总结本项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、评价对象与范围

评价对象：2023年怀远县应急广播体系运维费项目资金支出情况。

评价范围：该项目绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1、评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（项目效益）四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财政资金扶持和资金拨付力度、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定了定性指标与定量指标，通过分析评价分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

3、评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。

比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法通过专家评估、公众问卷及抽样调査等对专项资金效果、服务对象满意度、生态效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

2024年12月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，了解个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2024年12月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对部分服务对象开展了走访和调査，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议，共收集有效调查问卷。

2024年12月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审査核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行评分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

- 综合评价情况及评价结论

- （一)综合评价情况

评价组对项目实施单位提供的资料进行书面评审、项目组现场检查评价、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，得分为84.5分，评价等级为“良”。

- 评价结论

- 得分汇总情况见下表所示

| 评价指标 | 评级分值 | 本项目得分 | 本项得分率 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 19 | 95% | 合规可行 |
| 过程 | 20 | 18 | 90% | 管理高效 |
| 产出 | 30 | 24 | 80% | 产出满意 |
| 效益 | 30 | 23.5 | 78.33% | 效果良好 |
| 合计 | 100 | 84.5 | 84.50% | 良 |

四、绩效评价指标分析

2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、24个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（6分） | 从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面考核 | 该指标得分率为100%，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关，立项程序规范，资料齐全，依据评分标准得6分。 | 6 |
|  | 绩效目标（7分） | 从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，绩效目标设置充分，与单位职责紧密相关，绩效目标能分解为具体的绩效指标，依据评分标准得7分 | 7 |
|  | 资金投入（7分） | 从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个方面考核 | 该指标得分率为85.71%，预算金额未按照标准金额进行测算，但预算与执行有些差异，依据评分标准得6分 | 6 |
|  | 小计 |  |  | 19 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”“绩效自评内容准确完整性”、“绩效自评结论真实性”五个方面考核 | 该指标得分率为80%，项目资金到位率100%，预算执行率100%；资金专项核算，专款专用，审批流程规范，绩效自评欠详细，融媒体中心拨付资金不及时。依据评分标准得8分 | 8 |
|  | 组织实施（10分） | 从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面考核 | 该指标得分率为100%，项目管理制度基本健全，基本制度及资料报送及时，依据评分标准得10分。 | 10 |
|  | 小计 |  |  | 18 |
| 产出（30分） | 产出数量（12分） | 项目实际产出完成率 | 应急广播覆盖行政村362个，应急广播覆盖乡镇18个，项目实际完成率100.00%。该指标得分率100% | 12 |
|  | 产出质量（8分） | 项目验收合格率 | 根据现有信息和验收报告，该项项目验收考核不合格，达不到基本要求扣4分，该指标得分率50% | 4 |
|  | 产出时效（5分） | 当期任务完成率 | 计划时间内资金发放不及时扣2分，该指标得分率60% | 3 |
|  | 产出成本（5分） | 当年资金支付率 | 按规定时间基本完成，资金支付率达到100%。该指标得分率100%实得5分 | 5 |
|  | 小计 |  |  | 24 |
| 效益（30分） | 经济效益（6分） | 此项目实施的经济效益主要体现：减少自然灾害和人为灾害造成的经济损失 | 有效的应急广播体系可以缩短应急响应时间，减少灾害对人员、财产和环境的破坏，从而降低经济损失。 | 3 |
|  | 社会效益（6分） | 此项目实施的经济效益主要体现：是维护社会安全稳定 | 提高社会治理能力，促进社会和谐收入。根据验收报告在线率低于95%规定标准，本项得分3分。 | 3 |
|  | 可持续影响（6分） | 项目对应急广播体系持续改进和优化的能力 | 通过运维项目，不断收集用户反馈和技术更新信息，对应急广播体系进行持续改进和优化，提高系统的稳定性和可靠性。本项目得分6分。 | 6 |
|  | 生态效益（6分） | 本项目实施对地方经济、人民生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和生态效益的统一 | 规范和加强了应急广播体系在宣传环保政策、提高公众环保意识等方面发挥作用，有助于促进生态环境保护。 本项得分6分。 | 6 |
|  | 满意度（6分） | “社会群众满意度”方面考核 | 本次调查社会群众20人，对国家及当地政府落实政策满意91.67%。依据评分标准，本项得分5.5分。 | 5．5 |
|  | 小计 |  |  | 23.5 |
| 总分 |  |  |  | 84.5 |
| 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |  |  |

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分20分，实得19分）

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分20分，得分19分，得分率95 %。主要问题在于设定的部分绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对产出和效益进行量化、细化，多数为泛化的定性指标，评价依据不清，标准不明确，缺少科学合理的衡量标准：

项目决策设立1个一级指标，3个二级指标和6个三级指标，具体指标情况如下：

1、项目立项（满分6分，实得6分）

（1）立项依据充分性（满分3分，实得3分）

指标解释：该项指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分情况：根据《怀远县融中心文件》怀融媒{2020}8号文件、怀远县财政局文件(怀财教〔2024〕1号)、《怀远县财政局关于2023年度县级部门决算的批复>加强应急广播体系运维的管理工作。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项文件内容完善，与相关立项办法一致。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

本次评价认为：项目立项依据充分，提升应急广播体系的稳定性和可靠性，确保在突发事件中能够迅速、准确地传递应急信息。项目立项依据充分性指标实际得3分。

（2）项目程序立项规范性（满分3分，实得3分）

指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分情况：明确应急广播体系运维费资金发放的范围、标准和程序；按照文件的实施办法，落实应急广播体系运维费资金工作。项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符。事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

立项规范性，指标评价实际得3分。

2、绩效目标（满分7分，实得7分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分情况：绩效目标主要集中在保障体系正常运行、提升维护效率、确保关键时刻发挥作用、提高群众满意度以及加强运维团队建设与管理等方面。这些目标的实现将有助于提升怀远县应急广播体系的整体效能和应对突发事件的能力。

经评价，项目设立绩效目标，预期产出效益符合正常业绩水平，依据评分标准，扣0分，本项得3分。

（2）绩效指标明确性（满4分，实得4分）

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分情况：通过高质量的运维服务，提升群众对应急广播体系的满意度和信任度。

经评价，绩效指标目标细化分解较为清晰、基本满足衡量绩效指标，与年度工作任务相对应，依据评分标准，扣0分，本项得4分。

3、资金投入（满分7分，实得6分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得3分）

指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分情况：根据怀远县财政局文件《怀远县财政局关于2023年度县级部门预算的批复》怀财教〔2024〕1号；审查批准2023年怀远县应急广播体系运维费63.50万元预算，合计预算资金63.50万元，全部用于应急报广播体系运维费项目支出。

据相关文件规定，实际财政到位资金63.50万元，实际支出资金63.50万元，预算执行率100%。按照项目进度行率达到100%。

本次评价认为，预算执行率达到100%，资金拨付及时性指标，实际得分3分。

（2）资金分配合理性（满分4分，实得3分）

指标解释：项目是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：预算金额未按照标准金额进行测算，但预算与执行有些差异。

本次评价认为：资金分配符合文件政策规定，发放不及时，本项扣1分实得3分。

（二）、过程（满分20分，实得18分）

项目决策的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分20分，得分18分，得分率90%。主要问题在于绩效指标设置不明确、不规范，绩效自评内容不完整，填写不规范，自评结论不能够真实准确反映项目实际完成情况：

1、资金管理（满分10分，实得8分）

（1）资金到位率（满分2分，实得2分）

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：此项目总预算合计63.50万元，实际财政到位资金63.50万元，资金到位率100%。

本次评价认为，资金拨付及时性指标实际得分2分。

（2）预算执行率（满分2分，实得2分）

指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分情况：2023年实际预算拨款项目款63.50万元，实际支付63.50万元，预算执行率100%。依据评分标准实得2分。

（3）资金使用合规性（满分2分，实得1分）

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：资金使用符合财务管理制度，但审批流程不严谨不规范扣1分。

本次评价认为，资金使用符合文件规定，资金使用合规性指标实得2分。

（4）绩效自评内容准确完整性（满分2分，实得1分）

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：绩效自评价内容相对完善，结构设置不合理，细化量化不够充分，扣1分。

本次评价认为，对此项目有绩效自评内容符合文件规定，但指标不够细化；实得1分。

（5）绩效自评结论真实性（满分2分，实得2分）

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：“项目绩效自评表”真实合理。

本次评价认为，结论评分扣0分。实得2分。

2、组织实施（满分10分，实得10分）

（1）制度管理健全性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：根据本项目特点，专门部门负责项目的资金计划、进度计划的审批管理制度，对进度与质量进行监督管理工作。并负责本项目的具体组织和实施工作、初步设计及实施方案确定，包括项目的实施、监督等工作。

经评价，怀远县融媒体中心制定了财务管理制度，对资金管理、支出流程进行明确规定，以及相关管理制度合法、合规、完整，依据评分标准，本项得5分。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分情况：本项目按照国家有关管理规定和相关文件执行，以确保项目的有效控制和项目的顺利完成。本项得5分。

（三）、产出（满分30分，实得24分）

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及全县文明创建考核次数、市创建测评结果、各项任务完成及时性、预算控制率4个三级指标。“项目产出”总分30分，得分24分，得分率80%。

1、产出数量-项目实际产出完成率（满分12分，实得12分）

指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度

评分情况：共建成1个县级应急广播平台(包含2个县级应急广播分平台)，18个乡镇平台、362个村(居)平台及3032个应急广播终端(包括音柱)613人，实际支付63.50万元，项目实际完成率100.00%。本项得12分。

2、产出质量-项目验收合格率（满分8分，实得4分）

指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

评分情况：2023年应急广播体系运维服务质量高，故障处理效率高，未发生因运维不当导致的系统故障。项目实际完成率100%，项目验收考核不合格，达不到基本要求扣4分。该指标得分率50%，验收材料齐全。本项得4分。

3、产出时效-项目资金发放及时（满分5分，实得3分）

指标解释：经费支出的时效、救治及时性，能确保目标中能及时实现，确保项目顺利进行

评分情况：在计划时间内资金发放不及时指标得分率60%。本项扣2分。本项得3分。

4、产出成本-项目成本控制情况（满分5分，实得5分）

指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分情况：按规定时间完成按规定时间基本完成，资金支付率达到100%。该指标得分率100%，实得5分

（四）、效益（满分30分，实得23.5分）

项目效益的评价指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项二级指标，共涉及完善城市功能；营造美好、整洁、文明、积极向上的城市氛围；改善人居环境，强化城市市容环境；推进创建工作常态化及服务对象满意度5个三级指标。“项目效益”总分30分，得分23.5分，得分率78.33%。

1、经济效益（满分6分，实得3分）

指标解释：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

评分情况：本项目通过及时发布救援信息和指导群众疏散，可以降低人员伤亡和财产损失。本项目没有具体数据从成本效益分析、资源利用效率、财务可行性等方面进行详细补充和完善。将有助于更全面地评估项目的经济合理性和效益性。所以得分3分。

2、社会效益（满分6分，实得3分）

指标解释：项目实施提高社会治理能力、促进社会和谐

评分情况：该项目的实施确保了应急广播系统的稳定性和可靠性，使得在自然灾害、事故灾难等紧急情况下，能够迅速传递应急信息，提高政府和相关部门的应急响应速度。根据验收报告在线率低于95%规定标准，本项得分3分。

3、可持续影响（满分6分，实得6分）

指标解释：实施此项目，所产生的可持续影响

评分情况：该项目通过提供运维费用，确保了怀远县应急广播体系的持续、稳定运行。怀远县已建成1个县级应急广播平台（包含2个县级应急广播分平台）、18个乡镇平台、362个村（居）平台及3650个应急广播终端。运维费用的投入使得这些平台和终端能够得到及时的维护、修理和升级，从而保证了在紧急情况下能够迅速、准确地传递应急信息，提高全县的应急响应能力。本项得分6分。

4、生态效益（满分6分，实得6分）

指标解释：是否对生态环境造成不利影响

评分情况：本项目建设对环境的影响很小，对地方经济、人民生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。本项得分6分。

5、满意度：（满分6分，实得5.5分）

指标解释：走访、电话回访及服务对象满意度调查报告。

评分情况：本项目在保障系统正常运行、提高应对能力和群众满意度等方面取得了显著成效，对于提高社会整体防灾减灾能力和保障人民群众生命财产安全具有重要意义。依据评分标准满意度为91.67%，社会满意度指标扣0.5分本项得分5.5分。

五、主要经验及做法

1主要经验

明确项目目标，确保运维效果， 项目启动之初，就明确了应急广播体系运维的目标和要求，确保运维服务能够针对实际需求进行，从而提高了运维效果。

2主要做法

制定详细的运维计划和方案： 根据应急广播体系的特点和需求，制定了详细的运维计划和方案，明确了运维服务的内容、标准和要求。 运维计划和方案经过多次讨论和修改，确保了其科学性和可行性。

建立了绩效评估机制，对运维服务的效果进行定期评估和反馈。 根据评估结果及时调整运维计划和方案，优化运维服务的内容和流程。

六、项目存在的主要问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

1、绩效目标设置较为简单，预算设置不够清晰，影响资金时效发挥；

2、规章制度要完善，要制定并落实，实施单位未严格按照合同执行，被考核为不合格，安徽帆扬通信电子技术有限公司；

3、加强内控流程的设置，部门协作与信息共享不足，部门之间的协作不够紧密。

4、项目管理与监督机制的健全性，本项目的管理与监督方面存在一定的不足，如管理制度不够健全、监督机制不够完善等。这可能导致项目在执行过程中出现偏差或问题无法及时发现和解决。

七、有关建议和意见

1、加强设备维护与升级：定期对应急广播设备进行维护和升级，确保设备性能稳定、可靠。同时，加强设备巡检和故障排查，及时发现并处理问题。

2、扩大覆盖范围与提升服务质量：通过优化广播网络布局、增加广播终端数量等措施，扩大应急广播系统的覆盖范围。同时，加强内容制作和播出管理，提升广播节目的质量和吸引力。

3、增强群众满意度：通过开展群众满意度调查、收集群众意见和建议等措施，了解群众对应急广播系统的需求和期望。根据群众反馈，及时调整和优化项目实施方案，提升群众满意度。

4、加强人员培训与技术支持 加强人员培训：定期对运维人员进行专业技能培训，提高他们的业务水平和应急处理能力。同时，加强人员考核和激励机制建设，激发他们的工作积极性和创造力。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

1. 2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目资金绩效评价指标明细得分表--决策

2. 2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目资金绩效指标明细得分表--过程

3.2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目资金绩效指标明细得分表--产出；

4. 2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目资金绩效指标明细得分表--效益；

5.《怀远县融媒体中心文件》(怀融媒〔2023〕2号)；

6.关于下达2023年怀远县融媒体中心应急广播体系运维费项目绩效评价报告预算的批复《怀远县财政局文件》怀财教{2024}1号。

（此页无正文）

安徽乔峰信息科技有限公司        主评人：

主评人：

2024年12月16 日